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 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի
Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու
 2026 թվականի մարտի  20-ի N 28-Ա որոշման
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
2025 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. 2025 թվականի ընթացքում Եղեգնաձոր համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանում ընդգրկված ծրագրերից իրականացվել են հետևյալները.

	ՀՀ
	Ծրագիրը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը և ծրագրի ընդհանուր արժեքը/ համայնքի մասնաբաժինը
	Արդյունքը


	1
	Եղեգաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի նոր քաղաքային գերեզմանոցի կառուցում

	Համայնքային և պետական բյուջե
47 774 188 ՀՀ դրամ (քառասունյոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունչորս հազար մեկ հարյուր ութսունութ ՀՀ դրամ)
28 676 512.8 ՀՀ դրամ (քսանութ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունվեց հազար հինգ հարյուր տասներկու դրամ ութսուն լումա)

	Կառուցվել է շուրջ 2.59 հա տարածք զբաղեցնող գերեզմանոց՝ համապատասխան ենթակառուցվածքներով
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	Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում
	Համայնքային և պետական բյուջե
131 715 000 ՀՀ դրամ (մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնհինգ հազար ՀՀ դրամ)
72 443 250 ՀՀ դրամ (յոթանասուներկու միլիոն չորս հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր հիսուն ՀՀ դրամ)

	Ասֆալտապատվել է 3986 քմ ճանապարհ
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	Գլաձոր բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում
	Համայնքային և պետական բյուջե 87 351 999 ՀՀ դրամ (ութսունյոթ միլիոն երեք հարյուր հիսունմեկ հազար ինը հարյուր իննսունինը ՀՀ դրամ) /
48 043 599 ՀՀ դրամ (քառասունութ միլիոն քասաուներեք հազար հինգ հարյուր ինսունինը ՀՀ դրամ)
	Ասֆալտապատվել է 5960 քմ ճանապարհ և 87.4 քմ մայթ, սալիկապվել է 143.6 քմ մայթ,   տեղադրվել են 318,4 գծմ բազալտե եզրաքարեր, 190.4 գծմ վաքեր, 47.6 գծմ բազալտե թասակներ:


	4
	
Մալիշկա բնակավայրում երեխաների աջակցության կենտրոնի հիմնում                    «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ

	Դրամաշնորհ 4 388 858 ՀՀ դրամ (չորս միլիոն երեք հարյուր ութսունութ հազար ութ հարյուր հիսունութ)

	Համայնքը «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ին տրամադրել է 72 քառ. մ տարածք, որը կազմակերպության կողմից վերանորոգվել, համալրվել է նոր գույքով և հետագայում տրամադրվել համայնքին։

	5
	Եղեգնաձոր բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների (Խանջյան, Իսակով, Սյունիք) լուսավորության ցանցի կառուցում

	Համայնքային բյուջե
39 997 000 ՀՀ դրամ (երեսունինը միլիոն ինը հարյուր ինսունյոթ հազար ՀՀ դրամ)
	Կառուցվել է 6.5 կմ լուսավորության ցանց, տեղադրվել  214 հատ LED լուսատու

	6
	Գլաձոր բնակավայրի  ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում
	Համայնքային բյուջե
21 900 000 ՀՀ դրամ (քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր հազար ՀՀ դրամ)

	Կառուցվել է 3.5 կմ լուսավորության ցանց

	7
	Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում
	Համայնքային բյուջե
92 726 924 ՀՀ դրամ (ինն

սուներկու միլիոն յոթ հարյուր քսանվեց հազար ինը հարյուր քսանչորս ՀՀ դրամ )
	«Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի ր «Մաքրություն» ՍՊԸ-ի կողմից Եղեգնաձոր համայնքի 5 բնակավայրերին մատուցվել են կոմունալ ծառայություններ:

	8
	Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պահպանություն/ ներառյալ բնակավայրերը/

	Համայնքային բյուջե
232 910 055 ՀՀ դրամ (երկու հարյուր երեսուներկու միլիոն ինը հարյուր տաս հազար հիսունհինգ ՀՀ դրամ)
	Ապահովվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, ձեռք են բերվել անհրաժեշտ ծառայությունները:

	9
	Եղեգնաձոր համայնքի արտադպրոցական կրթություն
	Համայնքային բյուջե
75 714 429 ( յոթանասունհինգ միլիոն յոթ հարյուր տասնչորս հազար չորս հարյուր քսանինը ՀՀ դրամ)
	Ապահովվել է համայնքի 4 արտադպրոցական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը, որոնց սաների ընդհանուր թիվը կազմել է 400:

	10
	Եղեգնաձոր համայնքի նախադպրոցական կրթություն
	Համայնքային բյուջե
319 824 044 ՀՀ դրամ (երեք հարյուր տասնինը միլիոն ութ հարյուր քսանչորս հազար քառասունչորս ՀՀ դրամ)
	Ապահովվել է համայնքի 8 նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող ՆՈՒՀ-երի բնականոն աշխատանքը: Հաճախող երեխաների թիվը կազմել է 600:

	11
	Սոցիալապես անապահով և խոցելի համարվող բնակիչներին սոցիալական աջակցության տրամադրում
	Համայնքային բյուջե
1 738 789 ՀՀ դրամ ( մեկ միլիոն յոթ հարյուր երեսունութ հազար  յոթ հարյուր ութսունինը ՀՀ դրամ)
	Դրամական աջակցություն է տրվել 19 տեղացի և 2 տեղահանված ընտանիքների:

	12
	Գյուղատնտեսության ծառայություն
	Համայնքային բյուջե
180 000 ՀՀ դրամ (մեկ հարյուր ութսուն հազար ՀՀ դրամ)
	Եղեգնաձոր համայնքի 5 բնակավայրերում մատուցվել են գյուղատնտեսական ծառայություններ:

	13
	Գերեզմանատների պահպանություն
	Համայնքային բյուջե
1 419 524  ՀՀ դրամ ( մեկ միլիոն չորս հարյուր տասնինը հազար հինգ հարյուր քսանչորս ՀՀ դրամ)
	Իրականացվել է Եղեգնաձոր քաղաքի գերեզմանատան շուրջօրյա պահպանությունը:

	14
	Կանաչ տարածքների և շրջակա միջավայրի    պահպանություն
	Համայնքային բյուջե
100 390 523 ՀՀ դրամ (մեկ հարյուր միլիոն երեք հարյուր ինսուն հազար հինգ հարյուր քսաներեք ՀՀ դրամ)
	«Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով իրականացվել է կանաչ տարածքների պահպանումը համայնքի 5 բնակավայրերում:

	15
	Մշակութային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
	Համայնքային բյուջե
11 534 460 ՀՀ դրամ ( տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար չորս հարյուր վաթսուն ՀՀ դրամ)
	Համայնքի բնակավայրերում կազմակերպվել են թվով 62 միջոցառումներ, որոնք էապես ակտիվացրել են համայնքի մշակութային և սպորտային կյանքը:

	
16

	Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ին պատկանող մասնաշենքի վերանորոգում
	Համայնքային բյուջե
41 250 000 ՀՀ դրամ (քառասունմեկ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար ՀՀ
դրամ)
	Վերանորոգվել է 435 քմ տարածք և հանձնվել շահագործման
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	Եղեգնաձոր բնակավայրի հարավ-արևմտյան թաղամասի գազաֆիկացում
	9 450 000 ՀՀ դրամ (ինը միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար ՀՀ դրամ)
	Գազաֆիկացվել է 815 մ տարածք

	
18
	ՔԿԱԳ շենքի գազաֆիկացում
	318 000 ՀՀ դրամ (երեք հարյուր տասնութ հազար ՀՀ դրամ)
	Գազաֆիկացվել է ՔԿԱԳ-ը
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	Գետափ բնակավայրի լուսավորության ցանցի կառուցում
	3 510 000 ՀՀ դրամ (երեք միլիոն հինգ հարյուր տաս հազար ՀՀ դրամ)
	Անցկացվել է 600 մ լուսավորության ցանց
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	Գլաձոր բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում
	3 048 960 ՀՀ դրամ (երեք միլիոն քառասունութ  հազար ինը հարյուր վաթսուն ՀՀ դրամ)
	Վերանորոգվել է 350 քմ տարածք



1. Եղեգնաձոր համայնքի 2025 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում ընդգրկված ծրագրերից ընթացքի մեջ է և 2026 թվականին կավարտվեն հետևյալ ծրագրերը.
	ՀՀ
	Ծրագիրը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը և ծրագրի ընդհանուր արժեքը

	1
	Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 և թիվ 5 մանկապարտեզների բակերի բարեկարգում
	Համայնքային և պետական բյուջե
89 214 930 ՀՀ դրամ (ութսունինը միլիոն երկու հարյուր տասնչորս հազար ինը հարյուր երեսուն ՀՀ դրամ)
26 764 479 ՀՀ դրամ (քսանվեց միլիոն յոթ հարյուր վաթսունչորս հազար չորս հարյուր յոթանասունինը ՀՀ դրամ)

	2
	Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրերի ոռոգման ցանցի վերակառուցում
	Համայնքային և պետական բյուջե
435 425 730 ՀՀ դրամ
(չորս հարյուր երեսունհինգ միլիոն չորս հարյուր քսանհինգ հազար յոթ հարյուր երեսուն ՀՀ դրամ)
130 627 719 ՀՀ դրամ
(մեկ հարյուր երեսուն միլիոն վեց հարյուր քսանյոթ հազար յոթ հարյուր տասնինը ՀՀ դրամ)

	3
	Եղեգնաձորի մարզադպրոցի ջեռուցում և վերազինում /ԳՄՀԸ
	Դրամաշնորհ և համայնքային բյուջե
41 800 000 (քառասունմեկ միլիոն ութ հարյուր հազար ՀՀ դրամ)
Դրամաշնորհ 38 850 000 ՀՀ դրամ (երեսունութ միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար ՀՀ դրամ)

	4
	«Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում և կահավորում_/ԳՄՀԸ

	Դրամաշնորհ և համայնքային բյուջե
21 440 000 ՀՀ դրամ (քսանմեկ  միլիոն չորս  հարյուր քառասուն հազար ՀՀ դրամ)
Դրամաշնորհ 16 000 200 (տասնվեց միլիոն երկու հարյուր դրամ  ՀՀ դրամ)

	5
	Եղեգնաձոր բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների (Մշեցի, Չալաբյան, Թամանցիներ) լուսավորության ցանցի կառուցում
	Համայնքային բյուջե
18 000 000 ՀՀ դրամ ( տասնութ միլիոն ՀՀ դրամ




