Հավելված 
Վայոց ձորի մարզի 
Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու
2026 թվականի մարտի 20-ի N 31-Ա որոշման

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ  ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ 
(ԱՄԵՆԱՄՅԱ) ԾՐԱԳԻՐ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի (այսուհետ՝ Համայնք)  սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների կառավարման 2026 թվական (ամենամյա) ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) նպատակաուղղված է Համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների (այսուհետ՝ Շենք-շինություններ)  օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, համայնքի անշարժ գույքի ֆոնդի կառավարման՝ տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում համայնքային միասնական քաղաքականության սահմանմանը, Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (այսուհետ՝ ՀՀԶԾ) սահմանված խնդիրների լուծմանը և հանդիսանում է Համայնքի ՀՀԶԾ-ի բաղկացուցիչ մասը:
2. Ծրագրի իրականացման հիմքում դրվել են Համայնքի Շենք-շինությունների նպատակային և ծրագրային կառավարման հետ կապված հարաբերությունները, ներառյալ՝ Շենք-շինությունների հաշվառման, չափագրման, Համայնքի իրավունքների պետական գրանցման, գնահատման աշխատանքների կազմակերպման, Շենք-շինությունների պահպանվածության ապահովման ու կառավարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բյուջետային քաղաքականության ուղղություններով սահմանված խնդիրների լուծումը:
3. Ծրագրի ընդունման իրավական հիմք է հանդիսանում «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը:
4. Շենք-շինությունները տնօրինում է Համայնքի ավագանին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Համայնքի ղեկավարի միջոցով: 
5. Շենք-շինությունների կառավարման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը ներառում է՝
1) Շենք-շինությունների կառավարման հիմնախնդիրների լուծումը.
2) Շենք-շինությունների հաշվառման բնագավառում միասնական սկզբունքների սահմանումը և անշարժ գույքի հաշվառման բազայում Շենք-շինությունների ամբողջական ընդգրկումը, ինչպես նաև հաշվառման տվյալների ճշգրտության բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակով ընտրանքային ուսումնասիրությունների անցկացումը.	
3) Շենք-շինությունների մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ), օգտագործումը և պահպանումը, Շենք-շինությունների շրջանառության նպատակի իրականացումը.
4) Շենք-շինությունների կառավարման բնագավառում համայնքային քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, ուղղությունների սահմանումը.	
5) Շենք-շինությունների օտարման և օգտագործման ոլորտում համայնքային քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
6) Շենք-շինությունների նկատմամբ գույքային իրավունքների գրանցման ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը:
6. Սույն Ծրագրի իրականացման հիմքում դրված են Շենք-շինությունների կառավարման հետևյալ սկզբունքները՝ 
1) յուրաքանչյուր Շենք-շինության ծրագրային կառավարման նպատակի սահմանում և ամրագրում.
2) Շենք-շինությունների կառավարման արդյունավետության շարունակական ապահովում.
3) Շենք-շինությունների կառավարման ոլորտում մասնակիցների շահերի ներդաշնակության ապահովում.
4) Շենք-շինությունների կառավարման ոլորտում համայնք-մասնավոր հատված  համագործակցության պարզեցված պայմանների ներդրում.
5) Շենք-շինությունների կառավարման թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովում:
7. Շենք-շինությունների կառավարման ընդհանուր գերակայություններն են`
1) Շենք-շինությունների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ապահովումը.
2) Շենք-շինությունների ֆիզիկական, որակական և նորմատիվային այլ հատկանիշների պահպանումը.
3) Համայնքի կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ Շենք-շինությունների գերակայությունը, ընդ որում, եթե միևնույն Շենք-շինությունը կարող է ունենալ նաև շահույթ ստանալու հնարավորություն, այնուամենայնիվ, այն դասվում է Համայնքի կարիքները բավարարող Շենք-շինությունների խմբին.
4) Համայնքի կարիքները բավարարող Շենք-շինությունները ենթակա չեն օտարման.
5) շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող Շենք-շինությունների կառավարման համար օգտագործման այլընտրանքային տարբերակներից նախապատվությունը տրվում է այն տարբերակներին, որոնք առավել նպաստում են Համայնքի տնտեսական աճի ապահովմանը, մասնավոր հատվածում օտարերկրյա և ներքին ներդրումների ներգրավմանը, շուկայական մրցակցության խթանմանը,  արտահանման խթանմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը և աղքատության հաղթահարմանը, Համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացմանը։
8. Շենք-շինությունների գույքագրան, հաշվառման, Համայնքի իրավունքների պետական գրանցման, գնահատման աշխատանքների կազմակերպման, Շենք-շինությունների տնօրինման նպատակով աճուրդների և մրցույթների հայտարարման, կազմակերպման և իրականացման, ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարման ընթացակարգերն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Համայնքի ավագանու կողմից հաստատված գույքի կառավարման կարգով և սույն Ծրագրով սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան:


II. ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9. Սույն ծրագրի գործողությունը տարածվում է՝
1) Համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ Համայնքի  սեփականություն հանդիսացող Շենք-շինությունների վրա.
2) համայնքային հիմնարկներին, Համայնքի մասնակցությամբ առևտրային և համայնքային ենթակայությամբ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, հիմնադրամներին անհատույց օգտագործման իրավունքով և/կամ վարձակալությամբ տրամադրված Շենք-շինությունների վրա.
3) քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց, օտարերկրյա պետություններին oգտագործման և/կամ վարձակալության իրավունքով տրամադրված համայնքային Շենք-շինությունների վրա.
10. Ծրագրի նպատակներն են՝
1) Շենք-շինությունների կառավարման արդյունավետության շարունակական բարձրացումը.
2) Շենք-շինությունների կառավարման միասնական համակարգի ձևավորումը, հանրային օգտակարության բարձրացումը.
3) Շենք-շինությունների օտարումից, ինչպես նաև օգտագործման և վարձակալության իրավունքով տրամադրելուց ստացված միջոցների հաշվին Համայնքի բյուջեում եկամուտների ապահովումն ու ավելացումը.
4) Համայնքի անշարժ գույքի շրջանառության բնագավառում միասնական քաղաքականության իրականացումը.
5) Շենք-շինությունների ամբողջական հաշվառումը, հաշվառման տվյալների թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը.
6) Շենք-շինությունների կառավարման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը և շարունակական բարեփոխումը.
7) հանրությանը Շենք-շինությունների կառավարման գործընթացին մասնակից դարձնելը.
8) Շենք-շինությունների արդյունավետ օգտագործման ճանապարհով համայնքային տնտեսությունում ներդրումների ներգրավման բարենպաստ պայմանների ապահովումը։
11. Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործման համար պետք է լուծվեն հետևյալ խնդիրները`
1) Շենք-շինությունների օտարման և օգտագործման տրամադրման դեպքում յուրաքանչյուր Շենք-շինության ծրագրային կառավարման իրականացումը.
2) Շենք-շինությունների օտարման, երկարաժամկետ և կարճաժամկետ վարձակալության տրամադրման գործընթացում արդիական գործիքակազմի կիրառումը, անհատույց օգտագործման տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցումը, հավասար պայմանների սահմանումը, վարչարարության կրճատումը, գործընթացի թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը.
3) չօգտագործվող կամ ոչ արդյունավետ օգտագործվող Շենք-շինությունները տնտեսական շրջանառության մեջ դնելու ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը.
4) Շենք-շինությունների հաշվառման բնագավառում արդիական էլեկտրոնային, թվային միջոցների ներդրումը և հանրությանը հաշվառման տվյալները հասանելի դարձնելը.
5) Շենք-շինությունների օգտագործման վիճակի վերաբերյալ ֆինանսատնտեսական մոնիթորինգի իրականացումը և Շենք-շինություների օգտագործման նկատմամբ գործուն վերահսկողական համակարգի ներդրումը.
6) Շենք-շինությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով՝ համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների գործունեության արդյունքներից ելնելով, նրանց պատասխանատվության և կատարված աշխատանքի խրախուսման բնագավառում նոր գործիքակազմի ներդրումը.
7) ներդրումային ծրագրեր իրականացնող, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակ հետապնդող և նոր աշխատատեղեր ստեղծող ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին Շենք-շինությունների օտարման և օգտագործման տրամադրման նպաստավոր պայմանների ապահովումը։

III. ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

12. Համայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ Շենք-շինությունների ընթացիկ պահպանումն ու բարելավումը հանդիսանում է համայնքային գույքի կառավարման քաղաքականության կարևոր բաղադրիչը:
13. Համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետը` մինչև Համայնքի հաջորդ տարվա գույքի կառավարման ծրագրի նախագծի քննարկումը, Համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքապետարանի վարչական շենքի, ինչպես նաև՝ համայնքային հիմնարկների, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների վարչական շենքերի և այլ համայնքային Շենք-շինությունների ընթացիկ պահպանման, բարելավման՝ վերանորոգման, վերակառուցման, հիմնանորոգման, արդիականացման վերաբերյալ կազմված զեկույցը:
14. Զեկույցը կազմելիս հաշվի են առնվում այդ Շենք-շինությունները տիրապետող պաշտոնատար անձանցից ստացված առաջարկությունները:
15. Համայնքի ղեկավարը զեկույցը քննարկում է համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության, և, ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժինների մասնագետների, Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատուների և բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ:
16. Քննարկման արդյունքում հստակեցվում է հաջորդ տարվա ընթացքում Շենք-շինությունների ընթացիկ պահպանման և բարելավման միջոցառումների աշխատանքային ծրագիրը:
17. Համայնքի ղեկավարը հանձնարարում է համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի մասնագետներին՝ կազմել աշխատանքային ծրագրով նախատեսված Շենք-շինությունների պահպանման և բարելավման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու աշխատանքների տեխնիկական պայմանները և ներկայացնել համայնքապետարանի աշխատակազմի  ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին և գնումների համակարգման ոլորտի պատասխանատուին՝ «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով այդ աշխատանքները ձեռք բերելու համար:
18. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստ լինելուց հետո համայնքապետարանի աշխատակազմի  ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետը ոլորտի պատասխանատուն հաշվարկում է Համայնքի բյուջեից կատարվելիք ծախսերը և հաշվարկները ներկայացնում է քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետին: Վերջինս Շենք-շինությունների ընթացիկ պահպանման, վերանորոգման և բարելավման միջոցառումների հստակեցված աշխատանքային ծրագիրը ներկայացնում է Համայնքի ղեկավարին:
19. Համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատվելուց հետո համայնքային գույքի կառավարման ոլորտի պատասխանատուն աշխատանքային ծրագիրը ներառում է հաջորդ տարվա Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրի նախագծում՝ Համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը ներկայացնելու նպատակով:
20. Համայնքի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում ներառվում են Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում նախատեսված ծախսերը:
21. Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրի գործողության տարվա ընթացքում իրականացվում են ծրագրով նախատեսված Շենք-շինությունների վերանորոգման, վերակառուցման և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական պայմանների կազմման, «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով այդ աշխատանքների ձեռքբերման և համակարգված կազմակերպման գործընթացները:
22. Մինչև մեկ միլիոն դրամ արժողությամբ ընթացիկ պահպանման աշխատանքները կարող են իրականացվել Համայնքի տնտեսությունը սպասարկող հիմնարկների, կազմակերպությունների կամ նման գործառույթներով օժտված աշխատակիցների միջոցով: Համայնքում այդպիսի հնարավորությունների բացակայության դեպքում՝ համայնքապետարանի աշխատակազմը այդ աշխատանքները կարող է ձեռք բերել քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա:

IV. ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ 

23. Շենք-շինություններն օտարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով,  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, համայնքի ավագանու կողմից հաստատված գույքի կառավարման կարգով և Շենք-շինությունների կառավարման ամենամյա ծրագրով նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան՝ սահմանված դեպքերում ու ժամկետներում:
24. Շենք-շինություններն օտարվում են՝ 
1) աճուրդով.
2) մրցույթով.
3) ուղղակի վաճառքի միջոցով.
4) նվիրատվության կամ նվիրաբերության ձևով:
24. Շենք-շինություններն օտարվում են Համայնքի Շենք-շինությունների կառավարման ամենամյա և հնգամյա ծրագրերով նախատեսված նպատակներով, Համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խթանման նպատակներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ դեպքերում: 
25. Շենք-շինությունների օտարումը պետք է լինի հիմնավորված, ապահովի որոշակի խնդրի արդյունավետ լուծում:
26. Շենք-շինությունները օտարվում կամ օգտագործման են տրամադրվում (այդ թվում՝ անհատույց) Համայնքի ավագանու որոշմամբ՝ Համայնքի ղեկավարի միջոցով:
27. Շենք-շինությունների օտարման մասին որոշումը ներառում է տեղեկություններ՝  Շենք-շինության հասցեի, կադաստրային ծածկագրի, սեփականության իրավունքի վկայականի համարի և տրման տարեթվի, մակերեսի, նպատակային նշանակության, գործառնական նշանակության, օտարման եղանակի, ժամկետների, նպատակի, գույքի գնահատման հաշվետվության համարի և ամսաթվի, հրապարակային սակարկությունների դեպքում` մեկնարկային գնի, ուղղակի վաճառքի դեպքում նաև` վաճառքի գնի, վճարման ժամկետների, գնորդի անվան կամ անվանման, ուղղակի վաճառքի եղանակի ընտրության հիմնավորման մասին:
28. Շենք-շինությունները հրապարակային սակարկություններով օտարման ներկայացնելիս՝
1) ընտրվում է մրցույթով վաճառքի եղանակը, եթե գնորդը Շենք-շինությունների նկատմամբ սեփականության իրավունքը ձեռք բերելու հետ մեկտեղ գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով գործարար ծրագրին համապատասխան պետք է ստանձնի որոշակի պարտավորություններ.
2) ընտրվում է աճուրդով վաճառքի եղանակը, եթե գնորդից չի պահանջվում կատարել որևէ պարտավորություն:	
29. Շենք-շինությունների օտարման ժամանակ ուղղակի վաճառքի գինը, իսկ հրապարակային սակարկությունների ժամանակ՝ մեկնարկային գինը, որոշվում է համապատասխան որակավորում ունեցող անկախ գնահատողի կողմից տրված գնահատման հաշվետվության հիման վրա՝ Համայնքի ավագանու որոշմամբ:
30. Շենք-շինությունների ուղղակի վաճառքով օտարման ներկայացվելու դեպքում վաճառքի գինը սահմանվում է գնահատված արժեքի 100 տոկոսի չափով: Շենք-շինություններն ուղղակի վաճառքով  չօտարվելու դեպքում՝ դրանք ենթակա են օտարման աճուրդով կամ մրցույթով: 
31. Շենք-շինություններն աճուրդով կամ մրցույթով օտարման ներկայացվելու դեպքում առաջին աճուրդով վաճառքի մեկնարկային կամ առաջին մրցույթով վաճառքի նվազագույն գինը սահմանվում է գնահատված արժեքի 100 տոկոսի չափով: 
32. Շենք-շինություններն աճուրդով (մրցույթով) վաճառքի ներկայացնելու ժամանակ` չվաճառվելու դեպքում, հաջորդ աճուրդի (աճուրդների) կամ մրցույթի (մրցույթների) կազմակերպման նպատակահարմարության, ինչպես նաև՝ յուրաքանչյուր հերթական աճուրդում (մրցույթում) Շենք-շինությունը չվաճառվելու դեպքում հաջորդ աճուրդի (մրցույթի) ժամանակ մեկնարկային գնի իջեցման չափի մասին որոշումը կայացնում է Համայնքի ավագանին: Մեկնարկային գինը յուրաքանչյուր հաջորդ աճուրդի (մրցույթի) ժամանակ կարող է նվազեցվել նախորդ (վերջին) աճուրդի (մրցույթի) մեկնարկային գնի 10 տոկոսի չափով, սակայն ոչ ավելի, քան Շշենք-շինության գնահատված արժեքի 50 տոկոսի չափով:
33. Նպատակային մրցույթների միջոցով Շենք-շինությունների օտարման պայմանագրերում պետք է ամրագրվեն տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից իրականացվելիք ծրագրերը ու իրականացման ժամկետները, ներդրման չափն ու պայմանները, դրանց չիրականացման դեպքում Համայնքի կողմից Շենք-շինությունների առաջնային հետգնման իրավունքը, ինչպես նաև՝ օտարման պայմանագրի պայմանների խախտման համար պատասխանատվությունը: 
34. Շենք-շինություններն օտարվում են ուղղակի եղանակով՝
1) օրենքով գնման նախապատվություն ունեցող անձանց.
2) տվյալ Շենք-շինության օգտագործողին, եթե օգտագործման համար առկա են օրինական հիմքեր (օրդերներ, իրավասու մարմինների որոշումներ, արձանագրություններ, պայմանագրեր և այլն).
3) այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնք փաստացի տիրապետում և օգտագործում են իրենց բնակարաններին կամ տարածքներին անմիջապես կից ոչ բնակելի տարածքները, որոնց մուտքերը բացառապես բնակարաններից կամ տարածքներից են և դրանք այլ մուտք չունեն. 
4) սոցիալական կամ բարեգործական կամ Համայնքի ավագանու հավանությանն արժանացած ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով` ուղղակի վաճառքի պայմանագրում սահմանելով իրականացվելիք ծրագրերը ու իրականացման ժամկետները, ներդրման չափն ու պայմանները, դրանց չիրականացման դեպքում Համայնքի կողմից Շենք-շինությունների առաջնային հետգնման իրավունքը, ինչպես նաև՝ ուղղակի վաճառքի պայմանագրի պայմանների խախտման համար պատասխանատվությունը.
5) օրենքով չարգելված այլ դեպքերում: 
35. Շենք-շինություններն օտարվում են նվիրաբերության կարգով հանրօգուտ նպատակներով`
1) բուժական, դաստիարակչական հիմնարկներին, սոցիալական պաշտպանության հաստատություններին, բարեգործական, գիտական, ուսումնական հաստատություններին, հիմնադրամներին, թանգարաններին ու մշակույթի այլ հաստատություններին, հասարակական և կրոնական կազմակերպություններին՝ իրենց գործունեությանը համապատասխան նշանակությամբ օգտագործելու պայմանով.
2) քաղաքացիներին և պետությանը՝ որոշակի նպատակով օգտագործելու համար:
36. Նվիրաբերության մասին Համայնքի ավագանու որոշման մեջ սահմանվում է դրույթ նվիրաբերություն ստացողի կողմից Շենք-շինությունը նվիրաբերողի սահմանած նշանակությանն անհամապատասխան օգտագործելու դեպքում նվիրաբերությունը վերացնելու պահանջ ներկայացնելու Համայնքի իրավունքի մասին:
37. Շենք-շինություններն օտարվում են նվիրատվության կարգով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետությանը՝ սոցիալական և բարեգործական խնդիրների լուծման նպատակով՝ համայնքապետարանի սոցիալական հարցերի հանջնաժողովի կամ համապատասխան ոլորտի պատասխանատու մասնագետի հատուկ եզրակացության հիման վրա. 
38. Շենք-շինությունների օտարման նպատակով աճուրդը (մրցույթը) կազմակերպում ու անցկացնում է Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով)` Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն: 
39. Աճուրդով (մրցույթով) օտարման դեպքում Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ հաստատվում է աճուրդի (մրցույթի)  հայտարարությունը, որտեղ նշվում են աճուրդի (մրցույթի) ձևը, լոտերի քանակը և նկարագրությունը, մեկնարկային գինը, աճուրդի (մրցույթի) իրականացման ժամկետները, պայմանները և այլ տվյալներ: 
40. Մրցույթի կարգով օտարման դեպքում հաղթողին որոշելու նպատակով կարող են առաջադրվել հետևյալ պայմանները` 	
1) գինը. 
2) ներդրումների տեսակը.
3) ներդրումների չափը. 
4) ներդրումային ծրագրերի իրականացման ժամկետները. 
5) այլ պայմաններ: 
41. Աճուրդի (մրցույթի) մասին հրապարակային ծանուցումը կատարվում է մամուլով, զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների www.azdarar.am պաշտոնական կայք էջով, Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի և համայնքապետարանի պաշտոնական կայք էջերով` աճուրդի (մրցույթի) անցկացումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
42. Աճուրդին (մրցույթին) մասնակցելու համար մասնակցի կողմից վճարվում է` 
1) նախավճար` լոտի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով, որը հաղթող մասնակցի համար համարվում է լոտի վաճառքի գնի մաս և չի վերադարձվում, եթե հաղթող մասնակիցը հրաժարվում է հետագա վճարումները կատարելուց, իսկ չհաղթող մասնակցին վերադարձվում է վերջինիս դիմելուց հետո` 7-օրյա ժամկետում. 
2) Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության տեղական վճար` Համայնքի ավագանու սահմանած չափով. 
3) անհրաժեշտ փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար` Համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար՝ Համայնքի ավագանու սահմանած չափով: 
43. Աճուրդի (մրցույթի) մասնակցության համար միայն մեկ հայտ ներկայացնելը հիմք չի հանդիսանում աճուրդը (մրցույթը) չկայացած համարելու համար:
44. Աճուրդում (մրցույթում) հաղթող ճանաչված անձի կողմից լրիվ վճարումները կատարելուց հետո, բայց ոչ ուշ աճուրդի (մրցույթի) արդյունքներն ամփոփելուց հետո 10-րդ օրը, աճուրդի կազմակերպիչը հաղթողին է տրամադրում աճուրդի արձանագրության մեկ օրինակը, լոտի օտարման մասին Համայնքի ղեկավարի որոշումը և օտարման գործարքի համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր։
45. Շենք-շինությունների օտարումից ստացված ֆինանսական միջոցներն ուղղվում են Համայնքի բյուջե:

V. ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

46. Շենք-շինություններն օգտագործման են տրամադրվում`
1) անհատույց (մշտական կամ ժամանակավոր) օգտագործման իրավունքով.
2) վարձակալության իրավունքով
3) կարճաժամկետ օգտագործման նպատակով:
47. Շենք-շինություններն օգտագործման կամ վարձակալության կարող են տրամադրվել՝
1) ուղղակի եղանակով.
2) մրցույթով:
48. Շենք-շինությունները վարձակալության կամ օգտագործման են տրամադրվում ավագանու որոշմամբ՝ Համայնքի ղեկավարի միջոցով:
49. Շենք-շինությունները վարձակալության կամ օգտագործման տրամադրելու մասին ավագանու որոշումը ներառում է տեղեկություններ` Շենք-շինությունների հասցեի, կադաստրային ծածկագրի, սեփականության իրավունքի վկայականի համարի և տրման տարեթվի, մակերեսի, նպատակային նշանակության, գործառնական նշանակության, օգտագործման տրամադրման եղանակի, օգտագործման ժամկետի, նպատակի, վճարի կամ վարձավճարի չափի, հրապարակային սակարկությունների դեպքում` վարձավճարի նվազագույն չափի, պայմանների  մասին: 
50. Շենք-շինությունների ուղղակի եղանակով օգտագործման տրամադրման ժամանակ վարձավճարի կամ վճարի չափը, իսկ հրապարակային սակարկությունների ժամանակ՝ վարձավճարի կամ վճարի նվազագույն չափը, որոշվում է համապատասխան որակավորում ունեցող անկախ գնահատողի կողմից տրված գնահատման հաշվետվության հիման վրա՝ ավագանու որոշմամբ:
51. Շենք-շինությունները վարձակալության է տրամադրվում ուղղակի ձևով՝
1) եթե առկա է օրենքով վարձակալության նախապատվության իրավունք.
2) եթե` Համայնքի ինչպես սեփականության իրավունքի պետական գրանցում ունեցող, այնպես էլ սեփականության իրավունքի գրանցում չունեցող Շենք-շինության վարձակալները (որոնց հետ ստորագրված վարձակալության պայմանագրերը նոտարական վավերացում չեն ստացել, կամ այդ պայմանագրերը նոտարական վավերացում ստացել են, սակայն սահմանված ժամկետներում անշարժ գույքի օգտագործման իրավունքի պետական գրանցում չեն ստացել) ամբողջությամբ վճարել են կամ համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից հաշվարկված վճարները վճարելու և վարձակալական պայմանագիր կնքելու մասին գրավոր առաջարկություն ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում կվճարեն հաշվարկված վճարները,
3) եթե տվյալ Շենք-շինության վարձակալը պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամկետում կատարել է պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորություններն առանց խախտումների,
4) եթե սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարության հրապարակումից հետո առաջին հայտը ներկայացվելու օրվանից 10-օրյա ժամկետում այլ հայտեր չեն ներկայացվել և դիմողը միանվագ վճարում է առնվազն 6 ամսվա համար հաշվարկված վարձավճարը:
52. Շենք-շինություններն անհատույց օգտագործման իրավունքով կարող են տրամադրվել սոցիալական, բարեգործական, Համայնքի տնտեսական ակտիվության խթանման և Համայնքի զարգացման ծրագրերով նախատեսված այլ նպատակներով՝
1) պետությանը.
2) հասարակական կազմակերպություններին, հիմնադրամներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին.
3) միջազգային կազմակերպություններին.
4) քաղաքացիներին:
53. Քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց՝ ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված և Համայնքի շահերին չհակասող գործունեություն իրականացնելու համար, կարճաժամկետ (ժամ, օր, ամիս, տարի) օգտագործման նպատակով կարող են տրամադրվել Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հետևյալ տարածքները՝
1) վարչական, կրթական և մշակույթային նշանակության Շենք-շինությունների նախասրահները, ֆոյեները, դահլիճները, աշխատասենյակները.
2) հրապարակները, պուրակները.
3) հանգստի գոտիները.
4) սպորտային հրապարակները, մարզադաշտերը.
5) հանդիսությունների, ծիսակատարությունների սրահները.
6) ամֆիթատրոնները.
7) այլ տարածքներ:
54. Տարածքների կարճաժամկետ օգտագործման տրամադրման համար գանձվում է համայքի ավագանու սահմանած ծառայությունների մատուցման վճարը:
55. Տարածքները տրամադրվում են քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց ներկայացրած հայտի հիման վրա կնքված պայմանագրի համաձայն:
56. Տարածքները տրամադրվում են պայմանագիրը և վճարման անդորրագիրը տարածքի տիրապետման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձին ներկայացնելուց հետո:

VI. ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

57. Սույն Ծրագրին համապատասխան 2026 թվականների ընթացքում իրականացվող միջոցառումները, ինչպես նաև Համայնքի Շենք-շինությունների ցանկը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:


VII. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

58. Սույն Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման կազմակերպումն ու համակարգումը ապահովում է Համայնքի ղեկավարը՝ համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության, ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժինների, Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատուների և այլ համապատասխան մասնագետների և հանձնաժողովների  միջոցով։	
59. Ծրագրի իրականացման կատարողականի մասին համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետը, մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 15-ը, համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում տարեկան հաշվետվություն։ 
60. Հաշվետվությունը կազմելու համար Ծրագրի տարբեր բաղադրիչների կատարողականի վերաբերյալ տեղեկություններ, թվային, քանակական, որակական ցուցանիշներ և այլ տվյալներ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում համայնքապետարանի աշխատակազմի գույքի կառավարման ոլորտի պատասխանատուն դրանք ստանում է Ծրագրի համապատասխան բաղադրիչների իրականացման պատասխանատուներից և աշխատակազմի այլ մասնագետներից: 
61. Համայնքի ղեկավարը հաշվետվությունն ընդգրկում է Համայնքի ՀՀԶԾ-ի կատարման տարեկան հաշվետվության նախագծում և մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը՝ բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության նախագծի հետ, ներկայացնում է Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների և ավագանու անդամների (հանձնաժողովների) քննարկմանը, իսկ մինչև մարտի 20-ը՝ հաշվետվությունները ներկայացվում են ավագանու հաստատմանը: 

 VIII. ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
62. Ծրագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կարող են առաջարկվել Համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամների կամ ավագանու մշտական հանձնաժողովների կողմից: Համայնքի ավագանու անդամների կամ մշտական հանձնաժողովների կողմից առաջարկված այն փոփոխությունների կամ լրացումների վերաբերյալ, որոնք ավելացնում են Ծրագրի իրականացման ծախսերը, Համայնքի ղեկավարը հանձնարարում է աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության, և, ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժինների պետերին՝ կազմել և ներկայացնել այդ ծախսերի վերաբերյալ հիմնավոր հաշվարկներ:
63. Համայնքի ղեկավարը Ծրագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ստացված բոլոր առաջարկությունները, հաշվարկները՝ իր եզրակացության հետ միասին, ներկայացնում է Համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը: 

IX. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

64. Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները՝ Շենք-շինությունների չափագրման, Համայնքի սեփականության իրավունքների պետական գրանցման, գնահատման, աճուրդների և մրցույթների կազմակերպման, Շենք-շինությունների պահպանման, Շենք-շինությունները տնօրինելու վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթների նախապատրաստման, Շենք-շինությունների վերանորոգման, բարելավման, Շենք-շինությունների ֆոնդի հաշվառման, գույքագրման, չօգտագործվող, ինչպես նաև ոչ արդյունավետ օգտագործվող կամ իր նպատակային նշանակությանն անհամապատասխան օգտագործվող Շենք-շինությունների բացահայտման, Շենք-շինությունների մոնիթորինգի, վերահսկողության և այլ գործընթացներն իրականացվում են համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին:
65. Ծրագրով նախատեսված Շենք-շինությունների օտարումից, վարձակալության իրավունքով հանձնումից, տարածքները օգտագործման տրամադրումից, աճուրդների և մրցույթների կազմակերպումից ստացված միջոցները մուտքագրվում են Համայնքի բյուջե:

Աղյուսակ 1
	ՀՀ
	Շենքի կամ շինության անվանումը
	Հասցեն կամ ծածկագիրը
	Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)
	Վիճակի  գնահատումը
	Գույքի  կառավարման գործառույթը
	Գործողության/միջոցառման անվանումը

	1
	Եղեգնաձորի համայնքապետարանի շենք
	Եղեգնաձոր բնակավայր,
Շահումյան 1
	525.15
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	2
	Մարզադպրոցի շենք
	Եղեգնաձոր բնակավայր, Վ․ Գևորգյան 2/1
	900
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	Ընթացիկ վերանորոգում

	3
	Մանկապատանեկան ստեղծագործական 
կենտրոնի շենք
	Եղեգնաձոր բնակավայր, Շահումյան 8
	236.1
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	4
	Եղեգնաձորի թիվ 1 մանկապարտեզ 
	Եղեգնաձոր բնակավայր, Միկոյանի 7
	710
	Ենթակա չէ շահագորժման
	Չի օգտագործվում
	x

	5
	Եղեգնաձորի թիվ 1 մանկապարտեզ 
	Եղեգնաձոր բնակավայր, Արսենյան 11
	432
	Վերանորոգված է
	Օգտագործվում
	x

	6
	Եղեգնաձորի թիվ  2 մանկապարտեզ
	Եղեգնաձոր բնակավայր, Կոմիտասի 13
	1178.68
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	Ընթացիկ վերանորոգում

	7
	Եղեգնաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ
	Եղեգնաձոր բնակավայր, Վ. Զորավար 35
	661.18
	Վերանորոգված է
	Օգտագործվում է
	x

	8
	Գետափի վարչական շենք
	Գետափ  բնակավայր, փ 19, 1ա
	660
	Վերանորոգված է
	Օգտագործվում է
	x

	9
	«Արևիկ» մանկապարտեզ
	Գետափ բնակավայր, փ 19, փկղ 5, շենք 4
	1010
	Վերանորոգված է
	Օգտագործվում է
	x

	10
	Վերնաշեն բնակավայրի վարչական շենք
	Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 56Ա
	260
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	11
	Վերնաշեն բնակավայրի Մշակույթի տուն
	Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 60
	1720
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	Ընթացիկ վերանորոգում

	12
	Վերնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի շենք
	Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 29
	593
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	Ընթացիկ վերանորոգում

	13
	Գլաձոր բնակավայրի վարչական կենտրոնի շենք
	Գլաձոր բնակավայր, փողոց 33, շենք 41
	254․3
	Մասնակի ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	15
	Գլաձորի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք
	Գլաձոր բնակավայր,  փողոց 33, փկղ 2, շենք 2
	654․82
	Վերանորոգված է
	Օգտագործվում է
	x

	16
	Գլաձորի մշակույթի տան շենք
	Գլաձոր բնակավայր,  փողոց 11, շենք 9
	1731․5
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	17
	Մալիշկա բնակավայրի վարչական շենք
	Մալիշկա բնակավայր, 1-ին փ․, 1 շ․
	0.06497

	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	Ընթացիկ վերանորոգում

	18
	Մալիշկայի մշակույթի տուն
	Մալիշկա բնակավայր, 1-ին փ․, 2 շ․
	0.71777
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	19
	Մալիշկայի թիվ 1 մանկապարտեզի շենք
	Մալիշկա բնակավայր, 8-րդ փ․, 76 շ․
	810
	Ենթակա է վերանորոգման
	Օգտագործվում է
	x

	20
	Մալիշկայի թիվ 2 մանկապարտեզի շենք
	Մալիշկա բնակավայր, Կենտրոնական փ., 3-րդ նրբ., 3 շ.
	1327.95
	Վերանորոգված է
	Օգտագործվում է
	x
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