Հավելված
 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի
Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու
 2025 թվականի մարտի 19-ի թիվ 33-Ա որոշման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- 2024 թվականի ընթացքում Եղեգնաձոր համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանում ընդգրկված ծրագրերից իրականացվել են հետևյալները.

| ՀՀ | Ծրագիրը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և ծրագրի ընդհանուր արժեքը/ համայնքի մասնաբաժինը | Արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Եղեգնաձոր համայնքի Գլաձոր բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում /մաս 2/ | Համայնքային և պետական բյուջե 20.093.995 ՀՀ դրամ (քսան միլիոն իննսուներեք հազար ինը հարյուր իննսունհինգ ՀՀ դրամ), / 9.042.297,75 ՀՀ դրամ (ինը միլիոն քառասուներկու հազար երկու հարյուր իննսունյոթ դրամ, յոթանասունհինգ լումա) | Կառուցվել է 3250 գծամետր երկարությամբ լուսավորության ցանց, որի արդյունքում ապահովվել է բնակիչների անվտանգ երթևեկությունը: |
| 2 | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Օրբելի, Արսենյան նրբանցք, Գագարին փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում | Համայնքային և պետական բյուջե 19.377.746 ՀՀ դրամ (տասնինը միլիոն երեք հարյուր յոթանասունյոթ հազար յոթ հարյուր քառասունվեց ՀՀ դրամ) / 8.719.985,70 ՀՀ դրամ (ութ միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար ինը հարյուր ութսունհինգ դրամ յոթանասուն լումա) | Կառուցվել է 3500 գծամետր երկարությամբ լուսավորության ցանց, որի արդյունքում ապահովվել է բնակիչների անվտանգ երթևեկությունը: |
| 3 | Եղեգնաձոր բնակավայրի Անդրանիկի փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցում և Խանջյան փողոցի ոռոգման ցանցի վերակառուցում | Համայնքային բյուջե և GIZ 13.716.291 (տասներք միլիոն յոթ հարյուր տասնվեց հազար երկու հարյուր իննսունմեկ ՀՀ դրամ) / 1.980.657,4 ՀՀ դրամ (մեկ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար վեց հարյուր հիսունյոթ դրամ չորս լումա) | Վերակառուցվել և կառուցվել է 754 գծամետր երկարությամբ ոռոգման ցանց, որի արդյունքում արդյունավետ կոռոգվի շուրջ 10հա հողատարածք: |
| 4 | Մալիշկա և Գետափ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի վերակառուցում | Համայնքային բյուջե և ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանություն 34.430.284 ՀՀ դրամ (երեսուչորս միլիոն չորս հարյուր երեսուն հազար երկու հարյուր ութսունչորս ՀՀ դրամ) / 6.730.284 ՀՀ դրամ (վեց միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար երկու հարյուր ութսունչորս ՀՀ դրամ) | Վերակառուցվել է 898 գծամետր երկարությամբ ոռոգման ցանց, որի արդյունքում արդյունավետ կոռոգվի շուրջ 130հա հողատարածք: |
| 5 | Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցում և վերանորոգում | GIZ բյուջեն՝ 14.137.646 ՀՀ դրամ (տասնչորս միլիոն հարյուր երեսունյոթ հազար վեց հարյուր քառասունվեց հազար ՀՀ դրամ) | Բարեկարգվել և վերազինվել է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը /57.6քառ.մ/, որի արդյունքում բարձրացել է քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակը: |
| 6 | Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում | Համայնքային բյուջե 107.378.968,7 ՀՀ դրամ (հարյուր յոթ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունութ հազար ինը հարյուր վաթսունութ դրամ յոթ լումա) | «Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի ր «Մաքրություն» ՍՊԸ-ի կողմից Եղեգնաձոր համայնքի 5 բնակավայրերին մատուցվել են կոմունալ ծառայություններ: |
| 7 | Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պահպանություն/ ներառյալ բնակավայրերը/ | Համայնքային բյուջե 205.793.052,2 ՀՀ դրամ (երկու հարյուր հինգ միլիոն յոթ հարյուր իննսուներեք հազար հիսուներկու դրամ երկու լումա) | Ապահովվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, ձեռք են բերվել անհրաժեշտ ծառայությունները: |
| 8 | Եղեգնաձոր համայնքի արտադպրոցական կրթություն | Համայնքային բյուջե 75.850.952 (յոթանասունհինգ միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար ինը հարյուր հիսուներկու ՀՀ դրամ) | Ապահովվել է համայնքի 4 արտադպրոցական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը, որոնց սաների ընդհանուր թիվը կազմել է 400: |
| 9 | Եղեգնաձոր համայնքի նախադպրոցական կրթություն | Համայնքային բյուջե 287.501.293 ՀՀ դրամ (երկու հարյուր ութսունյոթ միլիոն հինգ հարյուր մեկ հազար երկու հարյուր իննսուներեք ՀՀ դրամ) | Ապահովվել է համայնքի 8 նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող ՆՈՒՀ-երի բնականոն աշխատանքը: Հաճախող երեխաների թիվը կազմել է 600: |
| 10 | Սոցիալապես անապահով և խոցելի համարվող բնակիչներին սոցիալական աջակցության տրամադրում | Համայնքային բյուջե 3.900.000 ՀՀ դրամ (երեք միլիոն ինը հարյուր հազար ՀՀ դրամ) | Դրամական աջակցություն է տրվել 90 տեղացի և 3 տեղահանված ընտանիքների: |
| 11 | Գյուղատնտեսության ծառայություն | Համայնքային բյուջե 470.000 ՀՀ դրամ (չորս հարյուր յոթանասուն հազար ՀՀ դրամ) | Եղեգնաձոր համայնքի 5 բնակավայրերում մատուցվել են գյուղատնտեսական ծառայություններ: |
| 12 | Գերեզմանատների պահպանություն | Համայնքային բյուջե 1.300.000 ՀՀ դրամ (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար ՀՀ դրամ) | Իրականացվել է Եղեգնաձոր քաղաքի գերեզմանատան շուրջօրյա պահպանությունը: |
| 13 | Կանաչ տարածքների պահպանություն | Համայնքային բյուջե 44.446.989 ՀՀ դրամ (քառասունչորս միլիոն չորս հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր ութսունինը ՀՀ դրամ) | «Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով իրականացվել է կանաչ տարածքների պահպանումը համայնքի 5 բնակավայրերում: |
| 14 | Մշակութային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | Համայնքային բյուջե 5.723.070 ՀՀ դրամ (հինգ միլիոն յոթ հարյուր քսաներեք հազար յոթանասուն ՀՀ դրամ) | Համայնքի բնակավայրերում կազմակերպվել են թվով 51 միջոցառումներ, որոնք էապես ակտիվացրել են համայնքի մշակութային և սպորտային կյանքը: |

- Եղեգնաձոր համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում ընդգրկված ծրագրերից ընթացքի մեջ է և 2025 թվականին կավարտվի հետևյալ ծրագիրը․

| ՀՀ | Ծրագիրը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և ծրագրի ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Եղեգնաձոր քաղաքի Վարդան Զորավար փողոցի ասֆալտապատում և բարեկարգում | Համայնքային և պետական բյուջե 98.040.340 ՀՀ դրամ (իննսունութ միլիոն քառասուն հազար երեք հարյուր քառասուն ՀՀ դրամ) |

- Եղեգնաձոր համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում ընդգրկված, սակայն չիրականացված ծրագրեր*:

| ՀՀ | Ծրագիրը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և ծրագրի ընդհանուր արժեքը/ համայնքի մասնաբաժինը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում 3-րդ մասով նախատեսված աշխատանքներ, | Համայնքային և պետական բյուջե 146.068.390 ՀՀ դրամ (հարյուր քառասունվեց միլիոն վաթսունութ հազար երեք հարյուր իննսուն ՀՀ դրամ) / 80.337.614,5 ՀՀ դրամ (ութսուն միլիոն երեք հարյուր երեսունյոթ հազար վեց հարյուր տասնչորս դրամ հինգ լումա) |
| 2 | Գլաձոր բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | Համայնքային և պետական բյուջե 96.667.200 ՀՀ դրամ (իննսունվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար երկու հարյուր ՀՀ դրամ) / 53.166.960 ՀՀ դրամ (հիսուներեք միլիոն հարյուր վաթսունվեց հազար ինը հարյուր վաթսուն ՀՀ դրամ) |
| 3 | Եղեգաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի նոր քաղաքային գերեզմանոցի կառուցում | Համայնքային և պետական բյուջե 48.703.800 ՀՀ դրամ (քառասունութ միլիոն յոթ հարյուր երեք հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ) / 29.222.280 ՀՀ դրամ (քսանինը միլիոն երկու հարյուր քսաներկու հազար երկու հարյուր ութսուն ՀՀ դրամ) |

* Ծրագրերը միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից չեն ստացել դրական եզրակացություն՝ հաշվի առնելով պետական բյուջեի միջոցների սղությունը: