Հավելված

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի   
Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու

2025 թվականի մարտի 19-ի թիվ 36-Լ որոշման

Հավելված

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի   
Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու

2024 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 44-Լ որոշման

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ***



2024Թ.   
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ

**Բովանդակություն**

[Գլուխ 1. Առկա իրավիճակի գնահատում 4](#_Toc165367589)

[1.Ներածություն 4](#_Toc165367590)

[2.Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական 6](#_Toc165367591)

[3. Պլանավորման տարածքի բնութագիր 8](#_Toc165367592)

[4.Թափոնների քանակ և բաղադրություն](#_Toc165367593) 10

[5.Թափոնների գործածությունը 11](#_Toc165367594)

[6.Իրազեկվածության աստիճան…………………………………………………… 19](#_Toc165367595)

[7. Ֆինանսավորում և բյուջե 21](#_Toc165367596)

[8. Մշտադիտարկում և գնահատում 24](#_Toc165367597)

[Գլուխ 2. Պլանավորում 2](#_Toc165367598)6

[1.Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ պլանավորման ժամանակաշրջանում …2](#_Toc165367599)6

[2.Նպատակների և թիրախների սահմանում (Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ) …2](#_Toc165367600)7

[3. Գործողությունների պլան (կարճաժամկետ և միջնաժամկետ) 32](#_Toc165367601)

[4. Երկարաժամկետ զարգացում 33](#_Toc165367602)

[5. Ֆինանսավորում և բյուջե 34](#_Toc165367603)

[6. Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման բյուջետավորում 36](#_Toc165367604)

[Գլուխ 3. Մշտադիտարկում և վերլուծություն 39](#_Toc165367605)

[1. Հաշվետու ժամանակաշրջանում սահմանված նպատակների և թիրախների իրագործումը](#_Toc165367606) 39

[2. Թերի իրագործված նպատակների վերլուծություն 41](#_Toc165367607)

[3. Աղբահանության և կոշտ թափոնների ընթացիկ պլանում փոփոխությունների անհրաժեշտության վերլուծություն 41](#_Toc165367608)

Աղյուսակ 1

|  |  |
| --- | --- |
| Պլանի անվանումը | ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման տեղական պլան |
| Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | Եղեգնաձոր համայնք՝ Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրեր |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | 2024-2028 թթ. |
| Ներկայացվող պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը | 2025թ. սեպտեմբեր, 2027 թ. սեպտեմբեր |
| Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն | «Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Արթուր Հայրապետյան, Եղեգնաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Մարինե Հովհաննիսյան, առաջին կարգի մասնագետ Ռուզաննա Եղոյան |
| Պլանը կազմող անձանց էլ. հասցե և հեռախոս | [a.hayrapetyan86@mail.ru](mailto:a.hayrapetyan86@mail.ru) 094949894,  [marine1hovhannisyan@gmail.com](mailto:marine1hovhannisyan@gmail.com) 093931428,  [ruzanna.yeghoyan1997@mail.ru](mailto:ruzanna.yeghoyan1997@mail.ru) 098971009 |
| Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ. հասցե | https://www.yeghegnadzor.am/Pages/Misc/Legislation/default.aspx |

Պլանի օրենսդրական հիմքեր և ռազմավարական գերակայություններ

<https://www.mtad.am/departments/waste-management-programs>

# Գլուխ 1. Առկա իրավիճակի գնահատում

## Ներածություն

1. Սույն պլանով (այսուհետ՝ Պլան) կանոնակարգվում են ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի (Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Վերնաշեն, Մալիշկա և Գետափ բնակավայրեր, այսուհետ` Համայնք) վարչական տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման հետ կապված հարաբերությունները, մասնավորապես՝ Համայնքում գոյացող աղբի հավաքման, տեղափոխման, պահպանման, տեղադրման (հեռացման), վերամշակման ու օգտահանման գործընթացների պլանավորումը, կառավարումը (իրականացումը) և մշտադիտարկման անցակցումը։

2. Պլանը կազմման համար հիմք են հանդիսանում «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետը, «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4․4-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2024 թվականի հունվարի 25-ի N 07-Լ հրամանով հաստատված՝ աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման տեղական պլանների կազմման մեթոդական ուղեցույցը։

3․ Համայնքի տարածքում աղբահանությունն ու սանիտարական մաքրումը պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող աշխատանքներ են, որոնք համայնքի ավագանու որոշմամբ, իր ուժերով ու տեխնիկական միջոցներով իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ընթացակարգի արդյունքում հաղթող ճանաչված օպերատորի կողմից՝ օրենսդրությամբ սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի պահանջների պահպանմամբ։

4. Պլանում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

1) **աղբ**` կոշտ կենցաղային թափոններ, ներառյալ՝ թափոնները, որոնք գոյանում են համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրման հետևանքով.

2) **աղբահանություն**` գոյացող աղբի, ինչպես նաև շինարարական ու խոշոր եզրաչափերի աղբի հավաքում, պահում, փոխադրում և տեղադրում աղբավայրում, այդ թվում` դրանց տեսակավորում ու փոխադրում աղբի վերաօգտագործման, օգտահանման, վերամշակման և վնասազերծման նպատակով.

3) **կենսաքայքայվող (օրգանական) աղբ**` աերոբիկ կամ անաերոբիկ քայքայման ենթարկվող թափոն (օրինակ` սննդային թափոն, այգիներում ծառերի էտման, բույսերի ու թփերի սանիտարական մաքրման հետևանքով առաջացող աղբ և այլն).

4) **շինարարական աղբ**` շենք-շինությունների վերակառուցման (ներառյալ` քանդման), վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման, ինչպես նաև տարածքների բարեկարգման գործունեության հետևանքով առաջացող աղբ.

5) **խոշոր եզրաչափերի աղբ**` մարդու կենսագործունեության հետևանքով կամ իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության ընթացքում առաջացող աղբ, որի չափերը գերազանցում են մեկ խորանարդ մետրը և, ֆիզիկական հատկություններից ելնելով (չափ, ծավալ կամ քաշ), անհնար է դրա հավաքումը, պահումը կամ փոխադրումը աղբի համար նախատեսված տեխնիկական միջոցներով.

6) **աղբաման**` աղբի կուտակման համար նախատեսված տարողություն, որի ձևն ու չափը սահմանում է համապատասխան համայնքի ավագանին.

7) **աղբամուղ**` բազմաբնակարան շենքերում ներկառուցված՝ աղբի հավաքման, ուղղահայաց տեղափոխման և ժամանակավոր պահման համար նախատեսված ինժեներական սարքավորումների համալիր.

8) **աղբահավաք խուց**` բազմաբնակարան կամ հասարակական շենքերում աղբի ժամանակավոր պահման համար նախատեսված տարածք.

9) **աղբամանների հարթակ**` 0.75 խորանարդ մետր և ավել տարողությամբ աղբամանների տեղակայման համար նախատեսված տարածք, որոնց տեղադիրքը սահմանվում է սանիտարական նորմերին ու յուրաքանչյուր համայնքի աղբահանության սխեմաներին համապատասխան.

10) **փոխաբեռնման կայան**` բնապահպանական և տնտեսական արդյունավետությունից ելնելով՝ աղբի ժամանակավոր պահման, սեղմման և հնարավոր տեսակավորման համար նախատեսված կայան.

11) **աղբի հավաքման կենտրոն**` հատուկ հատկացված տարածք, որտեղ հավաքվում է տեսակավորված աղբը հետագա օգտահանման, վերաօգտագործման, վերամշակման և վնասազերծման նպատակով.

12) **աղբավայր**` բնապահպանական, քաղաքաշինական և սանիտարական նորմերին համապատասխան հատուկ ինժեներական կառույցների համակարգ` նախատեսված աղբի անվնաս տեղադրման, մեկուսացման և չեզոքացման համար.

13) **սանիտարական մաքրում**` համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների (փողոցների, այգիների, զբոսայգիների, պուրակների, հրապարակների, խաղահրապարակների, բակերի, մայթերի, վերգետնյա և ստորգետնյա անցումների, կամուրջների, սիզամարգերի, լողափերի, շատրվանների, ճամփեզրերի, կողնակների և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների) մաքրումը աղբից, տերևակույտերից, փոշուց, կենդանիների դիակներից և փողոցների երթևեկելի մասերի ջրում-լվացումը, փողոցների, կամուրջների, անցումների և մայթերի` ձյունից և սառույցից մաքրումը, համայնքի ընդհանուր օգտագործման համար տեղադրված աղբամանների և աղբամանների հարթակների սպասարկումը.

14) **օպերատոր**` համայնքին կամ համայնքներին կամ դրանց վարչական տարածքում կամ տարածքի մի մասում աղբահանության և (կամ) սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր.

15) **աղբի քանակի նվազեցում**` աղբի գոյացման վայրում` սկզբնաղբյուրում, գոյացող աղբի քանակի նվազեցման նպատակով համալիր միջոցառումների կիրառում.

16) **աղբի տեսակավորում**` վերաօգտագործման, օգտահանման և վերամշակման ենթակա աղբի տեսակների տարանջատումն ու առանձին հավաքումը աղբի գոյացման վայրում` սկզբնաղբյուրում, կամ աղբի տեսակավորման կայաններում.

17) **աղբի օգտահանում**` աղբի օգտակար օգտագործում այլ ապրանքի (արտադրանքի) արտադրության համար, ներառյալ՝ վերաօգտագործումը, երկրորդային ռեսուրսների ստացումը և աղբից օգտակար բաղադրիչների առանձնացումը.

18) **աղբի վերաօգտագործում**` աղբի օգտագործում սկզբնապես նախատեսված կամ այլ նպատակով, առանց էներգիայի վերականգնման.

19) **աղբի վերամշակում**` տեխնոլոգիական գործընթացների արդյունքով աղբի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական հատկությունների փոփոխություն.

20) **աղբի փոխադրում**` աղբի հավաքում և տեղափոխում դրանց կուտակման վայրից դեպի վերաօգտագործման, վերամշակման, օգտահանման, վնասազերծման վայրեր և (կամ) աղբավայր.

21) **աղբի սեփականատեր**` աղբ գոյացնող ֆիզիկական, իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, որի տիրապետման, օգտագործման ու տնօրինման ներքո է աղբը։

5. Պլանում մեծ մաս են կազմում աղյուսակների տեսքով ներկայացված տվյալները, իսկ որոշ աղյուսակներում պլանավորման համար անհրաժեշտ տվյալները բացակայում են. մասնավորապես՝ թափոնների տարբեր գործածության ձևերի հետ կապված տվյալները, ինչը կրում է ժամանակավոր բնույթ: Բացակայող տվյալների հավաքագրման մասով պլանավորման մեջ ներառվել են համապատասխան մեխանիզմներ:

## Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական

6. Համայնքում աղբահանության հիմնախնդիրներն են՝

1) թափոնների տեսակավորումը, օգտահանումը,

2) թափոնների վերաօգտագործման, վերամշակման կենտրոնների բացակայությունը,

3) աղբահանության ընթացքում վերահսկողություն իրականացնելու համար (մասնավորապես՝ չսահմանված վայրերում աղբաթափման դեպքեր) համապատասխան ռեսուրսների սակավություն, մշտադիտարկման բացակայություն,

4) աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ տեղեկատվության և հանրային իրազեկվածության ցածր մակարդակ։

7. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտի`

1) հիմնական սկզբունքներն են՝

ա. մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական (վտանգավոր) ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը,

բ. բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովումը,

գ. տարածքների աղտոտման, աղբակույտերի առաջացման անթույլատրելիությունը և տարածքների մաքրումը աղբից,

դ. առաջացող աղբի քանակի նվազեցումը,

ե. աղբի տեսակավորման, վերաօգտագործման, վերամշակման և օգտահանման գործողությունների կիրառումը և աղբավայրերում տեղադրվող աղբի ծավալների նվազեցումը,

զ. շրջանաձև տնտեսության խթանումը,

է. աղբահանության ծառայության վճարովի լինելը.

2) նպատակները՝

ա. աղբահանության և սանիտարական մաքրման պարտադիր և պարբերաբար իրականացումը,

բ. աղբի տեսակավորված համակարգի ներդրումը,

գ. Համայնքի ողջ տարածքում գոյացող աղբի հավաքման, տեղափոխման և անվտանգ հեռացման կամ օգտահանման ու վերամշակման ապահովումը,

դ. առաջացող աղբի առավելագույն օգտահանումը,

ե. սակավաթափոն և անթափոն միջոցառումների և տեխնոլոգիաների կիրառումը,

զ. աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների մեքենայացումը,

է. ոլորտում միջհամայնքային համագործակցությունը,

ը. համայնքային բյուջեի հաշվին կամ հանրային-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացումը:

8. Ստորև ներկայացված է Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծությունը.

|  |  |
| --- | --- |
| **ՈՒժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * Աշխարհագրական դիրք * Համապատասխան աղբահավաք տեխնիկայի և աղբամանների առկայություն * Աղբավայրի հասանելիություն բոլոր բնակավայրերի համար * Համագործակցություն մասնավոր կազմակերպությունների, մարզի և ՀՀ այլ համայնքների հետ * Նոր տեխնիկաների ձեռքբերում՝ տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունքում | * Ֆինանսական միջոցների սակավություն * Աղբավայրի բարեկագման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի բացակայություն * Վերամշակող, վերաօգտագործող կազմակերպությունների բացակայություն * Թափոնների կառավարման վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության ցածր մակարդակ |


## Պլանավորման տարածքի բնութագիր

9. Աղյուսակ 2-ում նկարագրված է պլանավորման տարածքը.

Աղյուսակ 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդհանուր տարածք | Քաղաքային | Գյուղական | Արդյունաբերական | Գյուղատնտեսական | Կանաչ, անտառային |
| Տարածքը (հա) | 24388.7 | 2690.79 | 21697.91 | 209.84 | 22044.51 | 469.88 |
| Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից (%) | 5.2 | 16.5 | 3.7 | 2 | 0 | 0 |

10. Ստորև ներկայացված է Համայնքի աշխարհագրական սահմանները.



11. Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է Համայնքի ժողովրդագրական տեղեկատվությունը.

Աղյուսակ 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Գրանցված բնակչություն (մարդ) | Փաստացի բնակվող (մարդ) | Տնտեսությունների թիվ | Բազմաբնակարան շենքերի թիվ | Բնակարանների թիվ |
| 20928 | 20323 | 5980 | 43 | 3705 |

12. Աղյուսակ 4-ում նեկայացված է Համայնքում կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը.

Աղյուսակ 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները | քանակ | Նշումներ |
| **Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | 3748 |  |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր | 43 |  |
| Անհատական բնակելի տներ | 3705 |  |
| **Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | 329 |  |
| Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ | 247 |  |
| Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, սպորտի համար նախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ | 27 |  |
| Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ | 20 |  |
| Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ | 7 |  |
| Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ | 22 |  |
| Շինություններ, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի, առանձնացված տնտեսական գործունեություն | 6 |  |

## Թափոնների քանակ և բաղադրություն

13. Աղբահանության պլանավորման շրջանակներում հատկապես գոյացող թափոնների քանակի ծրագրեր և միջոցառումներ նվազեցման, տեսակավորման, վերամշակման, օգտահանման մշակելիս ու նախատեսելիս' առանձնապես կարևոր է թափոնների քանակի և բաղադրության որոշումը.

1) Գոյացող թափոնների քանակի ընդունված ցուցանիշներն են`

ա. մեկ տարում գոյացող թափոնների ընդհանուր զանգվածը (տոննա/տարեկան)

բ. մեկ տարում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով (մարդ/կգ/տարի)

գ. մեկ օրում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով (մարդ/կգ/օր).

2) Բաղադրությունն ընդունված է ներկայացնել տոկոսով' ըստ յուրաքանչյուր բաժնեմասի ընդհանուր զանգվածի չափաբաժնի.

14. Պլանի մշակման և իրականացման արդյունավետությունը մեծապես կախված է հավաքագրվող որը պետք է լինի հստակ, ճշգրիտ, պարբերական, տվյալները պետք է հավաքագրվեն համայնքի/բնակավայրի տարբեր հատվածներից, տարբեր գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողներից, տարվա տարբեր եղանակներին՝ մեկ շնչի հաշվով առաջացող աղբի կշիռը, բաղադրությունը, դրանց հնարավոր փոփոխությունները՝ ըստ սեզոնի և ժամանակահատվածի:

15. Տեղեկատվության հավաքագրումը և ճշգրիտ գնահատումը հնարավոր է հստակ մեթոդաբանությամբ և պարբերականությամբ նմուշառման և դրա արդյունքների վերլուծության պարագայում: Ընդ որում, նմուշառման պարբերականությունը թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման սկզբնական փուլում պետք է լինի տարվա բոլոր սեզոններին՝ թափոնների գոյացման ինտենսիվության գործոններից կախված, իսկ հետագա տարիներին կարելի է նմուշառում իրականացնել որոշակի գործոնների փոփոխությունից կախված, ավելի փոքր պարբերականությամբ:

16. Թափոնների բաղադրության հիմնական տեսակները/հոսքերն են՝

1) **Կոշտ կենցաղային թափոն՝** աղբամաններում կուտակվող կոշտ կենցաղային թափոն' «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանած թափոն.

2) **Խոշոր եզրաչափի թափոն՝** 1խմ և ավել ծավալով թափոն, որը չի տեղադրվում աղբամանում.

3) **Շինարարարական աղբ.**

4)**Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ**, մետաղական ջարդոն,

5) **Փաթեթավորման թափոն՝** կոմերցիոն գոտում գոյացող փաթեթավորման թափոն.

6) **Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն (ԷԷՍ)՝** չշահագործվող սարքավորում, սնուցվում է էլեկտրական ցանցից կամ մարտկոցից.

7)**Կենսաբանական թափոն՝** կենդանական ծագման պարենային և ոչ պարենային հումքի վերամշակումից ստացված թափոններ, ինչպես նաև անասնապահական, թռչնաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկությունների գործունեության հետևանքով առաջացած թափոններ.

8) **Պարտեզային թափոն՝** այգիների, պուրակների և այլ կանաչ տարածքներից հավաքված թափոն, այդ թվում՝ էտման թափոն, տերևներ և այլ նմանատիպ թափոն.

9) **Անվադողեր՝** մարդատար, բեռնատար մեքենաների և հեծանիվների շահագործումից դուրս եկած անվադողեր.

10) **Վտանգավոր թափոն՝** (բացի ԷԷՍ թափոնից) ներկեր, քիմիկատներ, դյուրավառ նյութեր, բժշկական թափոն և այլն:

17. Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է թափոնների բաղադրությունը՝ տոկոսներով ըստ ընդհանուրի: Աղյուսակ 5-ի II բաշնի սյունակը լրացված չէ, քանի որ թափոնների բաղադրության մանրակրկիթ ուսումնասիրություն չի կատարվել:

Աղյուսակ 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I Թափոնի տեսակը | % | II Թափոնի տեսակը՝ մանրակրկիտ բաղադրության ուսումնասիրության դեպքում | % |
| Օրգանական | 50 | Խոհանոցային |  |
| Այգիներից, պուրակներից և այլ կանաչ տարածքներից |
| Թուղթ և ստվարաթուղթ | 15 |  |  |
| Պլաստիկ | 15 | Պլաստիկ շշեր |  |
| Պոլիէթիլենային փաթեթավորուներ |
| Պլաստիկ տարաներ |
| Մետաղ | 2 |  |  |
| Այլ թափոն | 18 | էլեկտրական |  |
| տեքստիլ |  |
| փայտ |  |
| վտանգավոր |  |
| այլ |  |

## 

## Թափոնների գործածությունը

18. Համայնքում աղբահանությունն իրականացվում է  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ընթացակարգի արդյունքում հաղթող ճանաչված օպերատորի կողմից, իսկ սանիտարական մաքրումը՝ «Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կողմից: Կազմակերպությունը Համայնքի տարածքում իրականացնում է նաև կանաչապատում, բարեկարգում և գերեզմանատների սպասարկում:

19. Աղյուսակ 6-ում բերված են թափոնների գործածության ձևերը և դրանց նկարագրությունները: Համայնքում գործածվում է միայն 6-րդ աղյուսակի I տողով ներկայացված ձևը:

Աղյուսակ 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Թափոնների գործածության ձև | Նկարագրություն |
| I | Խառը, չտեսակավորված հավաքում և տեղափոխում | Թափոնների խառը հավաքում և հեռացում օպերատորի կողմից դեպի աղբավայր կամ տեսակավորման կենտրոն: Ինչպես նաև թափոն առաջացնողի կողմից աղբի ինքնափոխադրում դեպի տեսակավորման կենտրոն |
| II | Թափոնների տեսակավորված հավաքում և տեղափոխում | Սկզբնաղբյուրում թափոնների տեսակավորված հավաքում կամ թափոն առաջացնողի կողմից տեղափոխում դեպի տեսակավորման կենտրոն |
| III | Թափոնների վերաօգտագործում և վերակիրառում | Ապրանքի բազմակի օգտագործման ի սկզբանե տրված նպատակով (օրինակ՝ ապակե շիշ, ստվարաթղթե տուփ և այլն), ինչպես նաև՝ երբ այլ անձանց համար անցանկալի, ոչ պիտանի նյութերը դրվում են տնտեսական շրջանառության մեջ այլ նպատակներով |
| IV | Թափոնների վերամշակում և օգտահանում | Երբ տեխնոլոգիական գործընթացների արդյունքում փոխվում են թափոնների ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական հատկությունները և դրանք օգտագործվում են որպես երկրորդային նյութ՝   * վերամշակման միջոցով կենսագազի, բրիկետների, պելետի, բիոդիզելի, այլ վառելիքների ստացում, * սննդային թափոնների աէրոբ մշակման (կոմպոստացում) միջոցովպարարտանյութի ստացում կամ չեզոքացում, * ջերմային մշակման (կիզում) միջոցով ջերմային կամ էլեկտրական էներգիայի ստացում |
| V | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում (վնասազերծում) | Թափոնների վտանգավոր հատկությունների նվազեցում կամ վերացում՝ մեխանիկական, ֆիզիկաքիմիական կամ կենսաբանական մշակման միջոցով |
| VI | Թափոնների տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին չհամապատասխանող աղբավայրում |
| VII | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրում |

**20.** Աղյուսակ 7-ում ներկայացված է ամփոփ տեղեկատվություն՝ Համայնքում ըստ թափոնների քանակի, տեսակների և դրանց գործածության ձևերի

Աղյուսակ 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակը | Աղբի գոյացում 1 շնչի հաշվով, կգ/տարի/մարդ | Աղբի տարեկան գոյացում, տոննա/տարի | Թափոնների գործածության ձևեր | | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **Նշումներ** |
| Խառը հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/ կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 228 | 4590 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | 1 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Շինարարական աղբ | 1 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Անվադողեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Կենսաբանական թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Վտանգավոր թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21.Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է Համայնքի տարածում աղբի հավաքման հիմնական մեթոդները:

Աղյուսակ 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների հավաքման մեթոդ | Ծառայությունից օգտվող բնակչություն (%) | Տեսակավոր-ված հավաքում (տոննա) | Տեսակավոր-ված հավաքում (%) | Չտեսակավոր-ված հավաքում (տոննա) | Չտեսակավոր-ված հավաքում (%) | Նշումներ |
| Աղբամաններից | 70 | 0 |  | 3242 | 100 |  |
| Աղբախցերից | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպությունից | 25 | 0 |  | 1158 | 100 |  |
| Պատվերով՝ տնից կամ կազմակերպությունից | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Ինքնափոխադրում | 5 | 0 |  | 232 | 100 |  |

22. Աղյուսակ 9-ում ներկայացված է 2024 թվականին Համայնքի տարածքում աղբահանություն իրականացնող օպերատորի վերաբերյալ համապատասխան տվյալներ:

Աղյուսակ 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Օպերատորի անվանում | Սպասարկվող համայնքներ / բնակավայրեր | Սպասարկվող տարածքի բնակչության թիվ | Օպերատորի աղբատար մեքնենաների թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքենաների տեսակը, տարողությունը | Հավաքվող թափոնների տեսակները | Օպերատորի աշխատանքի գնահատական  (1-ից 5) | Նշումներ |
| «Մաքրություն» ՍՊԸ | Եղեգնաձոր համայնք | 20928 | 3 | Փակ թափքով աղբատար մեքենա, 11 տոննա տարողությամբ | Խառը | 4.5 |  |

23. Աղյուսակ 10-ում ներկայացված է Համայնքի տարածքում իրականացվող աղբահանության սխեման.

Աղյուսակ 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Հեռավորությունը մինչև աղբավայր, կմ | Հեռավորություն մինչև փոխաբեռնման կայան, կմ | Հեռավորություն մինչև տեսակավորման կենտրոն, կմ | Հեռավորություն մինչև այլ գործածության կայանք /վերամշակման գործարան և այլն/ կմ | Նշում ինքնափոխադրման մասին |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | Եղեգնաձոր ք. 1.5 կմ,  Գլաձոր գ. 4.5 կմ,  Գետափ գ. 4.5 կմ,  Մալիշկա գ. 6 կմ,  Վերնաշեն գ. 6.5 կմ | - | - | - |  |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Եղեգնաձոր ք. 1.5 կմ,  Գլաձոր գ. 4.5 կմ,  Գետափ գ. 4.5 կմ,  Մալիշկա գ. 6 կմ,  Վերնաշեն գ. 6.5 կմ | - | - | - |  |
| Շինարարական աղբ | Եղեգնաձոր ք. 1.5 կմ,  Գլաձոր գ. 4.5 կմ,  Գետափ գ. 4.5 կմ,  Մալիշկա գ. 6 կմ,  Վերնաշեն գ. 6.5 կմ | - | - | - |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Անվադողեր |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |

24. Աղյուսակ 11-ում ներառվում են տվյալներ վերաօգտագործման, վերաօգտագործման նախապատրաստման կամ վերակիրառման համար:

Աղյուսակ 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արտադրողի անվանում | Արտադրանքի տեսակ | Վերադարձվող բաղադրիչ | Վերադարձի/ հավաքման մեխանիզմ | Սպառողի համար վերադարձի հարմարություն | Նշումներ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***\* Քանի որ այս պահի դրությամբ Համայնքում հավաքված աղբի վերաօգտագործում կամ վերակիրառում չի կատարվում, ուստի աղյուսակում տվյալները բացակայում են:***

25. Աղյուսակ 12-ում ներկայացված է Համայնքում վերանորոգման կարողությունների վերաբերյալ տվյալներ:

Աղյուսակ 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Արտադրանքի տեսակ | Վերանորոգման կետերի թիվ | Նշումներ |
| Սառնարան | 0 |  |
| Լվացքի մեքենա | 0 |  |
| Այլ կենցաղային տեխնիկա | 0 |  |
| Հագուստ կոշիկ | 5 |  |
| Կահույք | 4 |  |
| Ավտոպահեստամասեր | 7 |  |
| Շինարարություն / պատուհան, դուռ, տանիք և այլն | 5 |  |

26. Աղյուսակ 13-ում նկարագրվում է թափոնների ոչ ֆորմալ տեսակավորման և օգտահանման գործունեությունը:

Աղյուսակ 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տեսակավորվող թափոնի տեսակ | Հավաքվում է ընդունման կետում այո/ոչ | Հավաքվում է աղբամաններից | Հավաքվում է սպասարկման օբյեկտներից | Հավաքվում է աղբավայրերից |
| Ապակի | Ոչ |  |  |  |
| Պլաստիկ | Ոչ |  |  |  |
| Մետաղ | Ոչ |  |  |  |
| Թուղթ | Ոչ |  |  |  |
| Ավտոմեքենայի մարտկոց | Ոչ |  |  |  |
| Այլ թափոններ | Ոչ |  |  |  |

***\* Տվյալների բացակայության պատճառով՝ աղյուսակը լրացված չէ***

27. Աղյուսակ 14-ում ներկայացվում են թափոնների գործածության կայանքների վերաբերյալ տվյալներ:

Աղյուսակ 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների գործածության կայանքներ | Առկայություն | Հզորություն, հազ տ/տարի | Հեռավորություն պլանավորման տարածքից, կմ | Նշումներ |
| Տեսակավորման կենտրոն | Առկա չէ |  |  |  |
| Ապակու վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Մետաղի վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Պլաստիկի վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Թղթի վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Կոմպոստացման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Կենսագազի արտադրման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Աղբակիզման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Վնասազերծման/վերացման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Փոխաբեռնման կայան | Առկա չէ |  |  |  |
| Աղբավայր | Առկա չէ |  |  |  |
| Այլ | Առկա չէ |  |  |  |

28. Աղյուսակ 15-ում նկարագրված է համայնքի տարածքում առկա աղբավայրի վերաբերյալ տվյալներ:

Աղյուսակ 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աղբավայր | Շահագործող համայնք/բնակավայրեր | Աղբավայրի մակերես, հա | Տեղադրվող աղբի տեսակ | Ստեղծման իրավական հիմք /որոշման համար, ամսաթիվ/ | Սեփականության/օգտագործման իրավունք | Շահագործողի անվանում | Աղբի տեղադրման վճարը /ՀՀ դրամ/տոննա | Դեպի աղբավայր տանող մուտքի ճանապարհահատվածի վիճակը |
| քաղաք Եղեգնաձոր «Շորդարա» հանդամաս | Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր, Վերնաշեն | 1.74 | Կենցաղային աղբ | Ավագանու որոշում 16.08.2013թ. թիվ 37 | Համայնք | Եղեգնաձոր համայնք | 10000 | Լավ |

29. Պլանի արդյունավետ իրականացման համար՝ աղյուսակ 16-ում սահմանված են Պլանում այս կամ այն կերպ ներգրավված անձանց (շահակիրներ) պատասխանատվության փաստացի բաշխումը:

Աղյուսակ 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառը հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/(%) | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում(%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում /վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| ՏԻՄ | 90 | 100 | - | 95 | - | - | - | - | 95 |
| Մասնավոր հատված | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Արտադրող | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Բնակչություն | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

30. Աղյուսակ 17-ում ներկայացված է թափոնների հիմնական տեսակների կառավարման համապատասխան փուլում ներգրավված դերակատարներին, որոնք ներառում են հետևյալ 4 խմբերը՝

* Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (ՏԻՄ)
* Մասնավոր հատված (ՄՀ)
* Բնակչություն (Բն)
* Քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություն (ՔԿ)

Աղյուսակ 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակը | Իրազեկվածության բարձրացում | Խառը հավաքում | Տեսակավորված հավաք | Տեղափոխում | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում | Վերամշակում և/կամ օգտահանում | Տեղադրում աղբավայրում |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ | - | ՏԻՄ | - | - | ՏԻՄ |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ | - | ՏԻՄ | - | - | ՏԻՄ |
| Շինարարական աղբ | ՏԻՄ | ՏԻՄ | - | ՏԻՄ | - | - | ՏԻՄ |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | - |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր | - |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | - |  |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | - |  |  |  |  |  |  |
| Կենսաբանական թափոն | - |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոններ | - |  |  |  |  |  |  |

31. Արդյունավետ պլանավորման համար կարևոր է հստակ գնահել աղբահանության և կոշտ թափոնների տեղական կառավարման մեջ ներգրավված ՏԻՄ անձնակազմի կարողությունները (ներկայացված է աղյուսակ 18-ում):

Աղյուսակ 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 2 | 3 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 4 |  |
| Տվյալների նհավաքագրում | 2 | 2 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 1 | 2 |  |
| Գնումների կազմակերպում | 2 | 4 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 3 | 3 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 3 | 2 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 2 | 3 |  |

## Իրազեկվածության աստիճան

32. Թափոնների կայուն կառավարում ապահովելու կարևորագույն նախապայման է ինչպես բնակչության, այնպես էլ կառավարման համար պատասխանատու անձնակազմի իրազեկվածության անհրաժեշտ աստիճանը:

33.Պատասխանատուների իրազեկվածությունը կարևոր է Պլանը մշակելիս խնդիրները ճիշտ գնահատելու, լուծման առաջնահերթությունները հստակ սահմանելու և հետևողականորեն իրականացնելու համար:

34. Բնակչության իրազեկվածությամբ մեծապես պայմանավորված են սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացումը նվազագույնի հասցնելու, տեսակավորված հավաքելու, վերօգտագործելու հաջողությունները' հետևապես և Պլանի իրականացման հաջողությունը:

35. Իրազեկվածության աստիճանի գնահատման միջազգայնորեն հաջողված մեթոդ է բնակչության սոցիալական տարբեր խմբերում, տարբեր գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների, ինչպես նաև Պլանի մշակման և իրականացման համար պատասխանատու անձնակազմի շրջանում հարցումներ իրականցնելը' նախապես մշակված հարաաշարերով:

36. Հարցաշարերը պետք է ուղղված լինեն թափոնների կառավարման խնդիրների վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրների, տեղեկացվածության, վերաբերմունքի և ակնկալիքների, ինչպես նաև թափոնների կառավարման առկա իրավիճակից բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակության աստիճանի գնահատմանը, պարունակեն տեղեկություններ այն լրացնողի (հարցվողի տարիքի, կրթության, մասնագիտության, զբաղվածության) աշխատավայրի վերաբերյալ:

37. Հարցումներ են անցկացվել Համայնքի շուրջ 50 բնակչի շրջանում: Հարցման արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 19-ում:

Աղյուսակ 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հարցեր | Իրազեկվածության /գոհունակության աստիճան /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/ | Նշումներ/ առաջարկություններ |
| **1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** |  |  |
| Կրթության տարբեր աստիճաններ /նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական/ | 3 |  |
| Սոցիալական գովազդներ | 3 |  |
| Պաշտոնական տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներով | 3 |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպությունների նգործունեություն | 3 |  |
| **2. Թափոնների կառավարման վեաբերյալ տեղեկացվածություն** |  |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները | 4 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցությունները | 2 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները | 4 |  |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները | 4 |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 2 |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 2 |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 3 |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 2 |  |
| **3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |  |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 4 |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 4 |  |
| Թափոնների վերաօգտագործման օգուտները | 4 |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 4 |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 4 |  |
| **4. Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակություն** |  |  |
| Աղբամանների տեղակայվածություն | 3 |  |
| Աղբամանների վիճակ | 4 |  |
| Չտեսակավորված թափոնների հավաքման հաճախականություն | 4 |  |
| Տեսակավորված թափոնների հավաքում | 0 |  |
| Համայնքի սանիտարական վիճակ | 4 |  |
| Աղբահանության վիճակ | 4 |  |
| Մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր վիճակ | 4 |  |

## Ֆինանսավորում և բյուջե

38. Աղյուսակ 20-ում ներկայացված է Համայնքում աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրությունը՝ վերջին երկու տարվա կտրվածքով (միավորումից հետո):

Աղյուսակ 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Փաստացի բնակչության թիվ | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը, դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկների թիվը /աղբահանության պայմանագիր/ | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տարի |
| 2022 | 20541 | Քաղաքային բնակավայր՝ 200․  Գյուղական բնակավայրեր 100 | 543 | 534 | 6760672 | 52497974 | 28978600 |
| 2023 | 20940 | Քաղաքային բնակավայր՝ 200․  Գյուղական բնակավայրեր 100 | 591 | 583 | 6072085 | 55509093 | 25147850 |

39. Աղյուսակ 21-ում ներկայացված է աղբահանության և թափոնների կառավարման եկամուտներն ու ծախսերը՝ վերջին երկու տարվա ընթացքում: Աղյուսակում տվյալները ներկայացված են աճողական եղանակով, չափի միավորը՝ դրամ։

Աղյուսակ 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Եռամսյակ | Աղբահանության եկամուտ/հավաքագրում | | | Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության և Սանիտարական մաքրման ծախս | |
| Պլան | Փաստ |
| Պլան | Փաստ | % |
| 2022 | 1-ին եռ. | 4500000 | 5014600 | 111.14 | - | 26271175 | 22059312 |
| 2-րդ եռ. | 9800000 | 10010500 | 102.15 |  | 52542350 | 44118623 |
| 3-րդ եռ. | 17000000 | 17029800 | 100.18 |  | 78813525 | 66177935 |
| 4-րդ եռ. | 34000000 | 25569500 | 75.2 |  | 105084700 | 88237246 |
| Տարեկան 2022 թ. | | 34000000 | 25569500 | 75.2 |  | 105084700 | 88237246 |
| 2023 | 1-ին եռ. | 5770000 | 4954400 | 85.9 |  | 24414250 | 21682257 |
| 2-րդ եռ. | 12160000 | 11311500 | 93 |  | 48828500 | 43364514 |
| 3-րդ եռ. | 18940000 | 18286700 | 96.6 |  | 73242750 | 65046771 |
| 4-րդ եռ. | 26500000 | 27093000 | 102.2 |  | 97657000 | 86729028 |
| Տարեկան 2023 թ. | | 26500000 | 27093000 | 102.2 |  | 97657000 | 86729028 |

40. Աղյուսակ 22-ում ներկայացված է թափոնների գործածության հասանելի տարբերակների արժեքներն՝ ըստ տեսակների:

Աղյուսակ 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Խառը հավաքում (դր/տ) | Տեսակավորված հավաքում (դր/տ) | Տեղափոխում (դր/տ) | Տեսակավորում /գործարանային | Վաճառք որպես հումք (դր/տ) | Վերամշակում/օգտահանում (դր/տ) | Վնասազերծում (դր/տ) | Տեղադրում աղբավայրում (դր/տ) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | **21**50000 | **-** | **2706500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3675000** |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | **1056000** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ | **1072000** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Կենսաբանական թափոն | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոններ | **-** |  |  |  |  |  |  |  |

41. Աղյուսակ 23-ում ներկայացված է աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ինքնարժեքի հաշվարկը:

Աղյուսակ 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կոշտ կենցաղային թափոն | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Շինարարական աղբ | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | Անվադողեր | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | Կենսաբանական թափոն | Վտանգավոր թափոններ |
| Աշխատուժ, դրամ/տարի | 10560000 | | |  |  |  |  |  |  |
| Արտահագուստ և գործիքներ, դրամ/տարի | 450000 | | |  |  |  |  |  |  |
| Տեխնիկա շահագործում և պահպանում | 1200000 | | |  |  |  |  |  |  |
| Վառելիքի ծախս | 11560000 | | |  |  |  |  |  |  |
| Աղբամանների շահագործում և պահպանում | 3000000 | | |  |  |  |  |  |  |
| Վարչականն ծախսեր, դրամ/տարի | 3200000 | | |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնի գոյացում տոննա/տարի | 4600 | | |  |  |  |  |  |  |
| Մեկ անձի կողմից գոյացվող թափոնի քանակ/կգ/տարի | 195 | | |  |  |  |  |  |  |

## Մշտադիտարկում և գնահատում

42. Յուրաքանչյուր ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելու կարևոր գործիք է մշտադիտարկումն ու արդյունքների գնահատումը: Այն կազմում է Պլանի պարտադիր բաղկացուցիչ մասը:

Աղյուսակ 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակը | Թափոնի առաջացում մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ընդհանուր քանակ  (հազ տ/տարի) | Խառը հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում/օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/վերացում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կենսաբանական թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43. Աղյուսակ 25-ում ներկայացված է աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգի արդյունավետության գնահատումը:

Աղյուսակ 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Դերակատար | Արդյունավետության մակարդակ 1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց | Արդյունավետության հիմնական պատճառները | Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ կամ փոփոխություններ | Նշումներ |
| ՏԻՄ և ՏԿՄ |  |  |  |  |
| Մասնավոր հատված |  |  |  |  |
| Բնակչություն |  |  |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպություններ |  |  |  |  |

44. Մշտադիտարկման և հաշվետվողականության կարևոր գործիք է իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփումը (վերլուծություն), որը ներկայացված է աղյուսակ 26-ում:

Աղյուսակ 26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Իրավախախտում | Իրավախախտման արձանագրման ամսաթիվ | Իրավախախտման սուբյեկտ /ֆիզիկակական անձ, կազմակերպություն/ | Պատասխանատվության տեսակ | Իրավախախտման պատճառ/բացատրություն | Նշումներ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

45. Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համար հավաստի տվյալների առկայությունն ունի առաջնային նշանակություն: Պլանով մի կողմից արձանագրվում են անհրաժեշտ տվյալների բացակայությունը, մյուս կողմից՝ նախատեսում է համապատասխան գործողություններ՝ ուղղված բացակայող տվյալների լրացմանը: Աղյուսակ 27-ում ներկայացված է տվյալների բացերի վերլուծությունը:

Աղյուսակ 27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տվյալի տեսակ | Հավաքագրվում է, թե ոչ | Հասանելի է, թե ոչ | Հավաստի է, թե ոչ | Նշումներ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

46. Աղյուսակ 29-ում ներկայացված է ներկայիս նպատակներին առնչվող փոփոխությունների նախնական ցանկը:

Աղյուսակ 28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Նպատակ | Անհրաժեշտ փոփոխություններ աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգում | Նշումներ |
| Գոյացող թափոնների քանակի նվազեցում |  |  |
| Վերամշակված և/կամ օգտահանված թափոնների քանակի ավելացում |  |  |
| Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններով հեռացված թափոնների քանակի կրճատում |  |  |
| Հողերի աղտոտման նվազեցում |  |  |
| Ստորգետնյա և մակերևույթային ջրերի աղտոտման նվազեցում |  |  |
| Օդի աղտոտման նվազեցում |  |  |
| Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում |  |  |
| Առողջապահական վնասակար ազդցությունների նվազեցում |  |  |
| Աշխատանքի անվտանգության պայմանների բարելավում |  |  |

***\* Համայնքում պլանը մշակվում է առաջին անգամ, ուստի Պլանի սույն ենթաբաժինը բաց է թողնված (չի լրացվել 24-ից 28 աղյուսակները):***

# Գլուխ 2. Պլանավորում

## Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ պլանավորման ժամանակաշրջանում

47. Աղյուսակ 29-ում նկարագրված է Համայնքի տարածքում Պլանի գործողության ընթացքում կանխատեսվող կամ նախատեսվող փոփոխությունները։

Աղյուսակ 29

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կանխատեսելի փոփոխություններ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Նշումներ |
| Փաստացի բնակչության ակնկալվող թիվ | 21012 | 21562 | 22207 | 22948 | 23500 |  |
| Տնտեսական ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  | Ընդհանուր առմամբ տնտեսական ոլորտում ակնկալվում են բարեփոխումներ |
| Սպառողական ապրանքների տեսակների և պահանջարկի ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնների գոյացման աղբյուրների ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնների վերամշակման/օգտահանմման ակնկալվող կայանքներ |  |  |  |  |  | Միջհամայնքային համագործակցության շրջանակներում ակնկալվում են վերամշակման/օգտահանմման կայանքների հիմնում |
| Թափոնների հեռացման վայրերի փոփոխություններ՝ սանիտարական աղբավայրեր, փոխաբեռնման կայաններ |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքականության փոփոխություններից ակնկալվող ազդեցություններ /կանխարգեման, կրճատման, տեսակավորման և վերաօգտագործման մասով/ |  |  |  |  |  |  |

48. Աղյուսակ 30-ում ներկայացված է ականկալվող թափոնների գոյացման ցուցանիշների գնահատման հիմնավորումը:

Աղյուսակ 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում (հազ տ/տարի) | Նշումներ |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ | Միջին | 195 | 4.1 |  |
|  | Օրգանական |  |  |  |  |
| Թուղթ, ստվարաթուղթ |
| Պլաստիկ |
| Ապակի |
| Մետաղ |
| այլ |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Ցածր | 1 | 0.021 |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | Ցածր | 1 | 0.021 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| 5 | Անվադողեր |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| 8 | Կենսաբանական թափոն |  |  |  | Տվայլներ առկա չեն |
| 9 | Այլ |  |  |  |  |

## 

## Նպատակների և թիրախների սահմանում (Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ)

49. Թափոնների կառավարման գլխավոր նպատակներն են՝

1. սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացման կրճատումը
2. աղբավայրում (ներառյալ սանիտարական) տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատումը:

50. Թափոնների գործածության հետևյալ ձևերին առնչվող թիրախային ցուցանիշներն են՝

1. տեսակավորված հավաքում
2. խառը հավաքում և տեսակավորում
3. վերամշակման և օգտահանման աճ
4. վտանգավոր թափոնների վնասազերծման և չեզոքացման կրճատում
5. աղբավայրում, այդ թվում՝ սանիտարական աղբավայրում տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատում:

51. Աղյուսակ 31-ում ներկայացված են կարճաժամկետ թիրախները և դրանց հասնելու կարողությունները։

**Աղյուսակ 31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհ. Քանակ (հազ տ/տարի) | Թափոնների գործածության ***կարճաժամկետ*** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /**2024-2026 թվականներ**/ | | | | | | | | | | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | | | | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդային ռեսուրս | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում /կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում/կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել, RDF (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ | Միջին | 187 | 3927 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Պլաստիկ | Միջին | 3 | 0.06 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Ապակի | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Անվադողեր | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52. Աղյուսակ 32-ում ներկայացված են միջնաժամկետ թիրախները և դրանց հասնելու կարողությունները։

**Աղյուսակ 32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհ. Քանակ (հազ տ/տարի) | Թափոնների գործածության ***միջնաժամկետ*** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /**2026-2028 թվականներ**/ | | | | | | | | | | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | | | | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդային ռեսուրս | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում /կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում/կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել, RDF (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ | Միջին | 187 | 3927 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Պլաստիկ | Միջին | 3 | 0.06 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Ապակի | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | Ցածր | 1 | 0.02 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Անվադողեր | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | Ցածր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53. Աղյուսակ 33-ում ներկայացված է Պլանի մեջ շահակիրների ներգրավվածության աստիճանը։

Աղյուսակ 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառը հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում/գործարանային (%) | Վերաօգտագործում/կրկնաօգտագործում (%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| Տիմ | 90 | 100 | - | 95 | - | - | - | - | 95 |
| Մասնավոր հատված | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Արտադրող | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Բնակչություն | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

54. Աղյուսակ 34-ում ներկայացված է դերերի բաշխումը պլանավորման ժամանակահատվածում՝ ըստ թափոնների տեսակների և գործածության ձևերի։

Աղյուսակ 34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Չտեսակավորված հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային (%) | Վերաօգտագործում (%) | Վերակիրառում (%) | Նյութի օգտահանում (%) | Էներգիայի օգտահանում (%) | Կոմպոստացում (%) | Վնասազերծում/վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ |
| Շինարարական աղբ | ՏԻՄ | ՏԻՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | ՏԻՄ,  ՄՀ | ՏԻՄ,  ՄՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ,  ՄՀ |
| Անվադողեր | ՏԻՄ, ՄՀ | ՏԻՄ,  ՄՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ,  ՄՀ |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | ՔՀԿ | ՔՀԿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ, ՔՀԿ |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ՄՀ | ՄՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ,  ՄՀ |
| Կենսաբանական թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՏԻՄ |
| Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55. Աղյուսակ 35-ում ներկայացված է անձնակազմի կարողությունների զարգացումը պլանավորման ժամանակաշրջանում։

Աղյուսակ 35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություններ ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Գիտելիքների ու հմտությունների թիրախային ապագա մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 2 | 3 | 5 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 4 | 5 |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 2 | 2 | 5 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 1 | 2 | 5 |  |
| Գնումների կազմակերպում | 2 | 4 | 5 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 3 | 3 | 5 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 3 | 2 | 5 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության հմտություններ | 2 | 3 | 5 |  |

56. Աղյուսակ 36-ում ներկայացված է հանրային իրազեկությունը պլանավորման ժամանակաշրջանում։

Աղյուսակ 36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բնագավառ կամ ոլորտ | Իրազեկվածության ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Իրազեկվածության թիրախային ապագա մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| **1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** | 3 | 4 |  |
| **2. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն** |  |  |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցություններ | 3 | 5 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցություններ | 3 | 5 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցություններ | 3 | 5 |  |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցություններ | 3 | 5 |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իամցություն | 2 | 4 |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 2 | 4 |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 3 | 5 |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 3 | 5 |  |
| **3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |  |  |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 3 | 5 |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 3 | 5 |  |
| Թափոնների վերաօգտագործման օգուտները | 3 | 5 |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 3 | 5 |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 3 | 5 |  |

## Գործողությունների պլան (կարճաժամկետ և միջնաժամկետ)

57. Վերամշակում իրականացնող ընկերություններին և ներդրողներին ներգրավելու համար անհրաժեշտ է Համայնքում կազմել տեսակավորման սխեմաներ, որոնք հարմարեցված կլինեն գոյացող թափոնների քնակին և այլ առանձնահատկություններին՝ զուգեռ նաև իրականացնելով իրազեկման աշխատանքներ բնակիչների շրջանում։

58. Պլանավորվում է՝

1) չտեսակավորված խառը աղբի հավաքումից անցում տեսակավորված հավաքի շրջիկ մեքենաներով, ինչպես նաև Համայնքի տարածքում համապատասխան աղբամանների տեղադրում՝ տեսակավորված աղբի հավաքման համար.

2) միջհամայնքային (մարզի կամ այլ մարզերի համայնքների հետ) համագործակցության շրջանակներում՝ աղբի վերամշակման կենտրոնների հիմնում։

3) բնակիչների շրջանում իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելու համար համագործակցություն ՄՀ-ի, ՔԿՀ-ի և ակտիվ երիտասարդական խմբերի հետ.

4) աղբի հավաքման կետերի, փոխաբեռնման կայանների ստեղծում․

5) անձնակազմի կարողությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացների, վերապետրաստումների անցկացում.

6) համապատասխան աշխատանքների իրականացում ոչ ֆորմալ հատվածի հետ

59. Համայնքի տարածքում աղբահանությունը յուրաքանչյուր տարի իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ընթացակարգի արդյունքում հաղթող ճանաչված օպերատորի կողմից (համաձայն սահմանված տեխնիկական բնութագրի), իսկ սանիտարական մաքրումը՝ «Եղեգնաձորի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից։

60. Աղյուսակ 37-ում ներկայացված է գործողությունների պլանը՝ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ թիրախներին հասնելու համար։

Աղյուսակ 37

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Նպատակը՝ ըստ գործածության ձևերի** | **Կարճաժամկետ թիրախ** | **Կարճաժամկետ միջոցառում (2024-2026 թթ.)** | **Միջնաժամկետ թիրախ** | **Միջնաժամնետ միջոցառում (2026-2028 թթ.)** | **Նշումներ** |
| I | Խառը հավաքում | Որակյալ աղբահանություն | Աղբավայրերի բարեկարգում, նոր տեխնիկայի ձեռք բերում, աշխատուժի որակի բարելավում վերապատրաստումների միջոցով | **-** |  |  |
| II | Տեսակավորված հավաքում | - | - | Ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցում | Աղբի տեսակավորված հավաքում |  |
| III | Վերաօգտագործում, կրկնաօգտագործում |  |  | Հանրօգուտ աշխատանքների իրականացում | Վերամշակման կազմակերպում |  |

## Երկարաժամկետ զարգացում

61. Հետագայում, անհրաժեշտությունից ելնելով՝ թափոնների գործածության համար անհրաժեշտ կայանքը Համայնքում նախատեսելու պարագայում (միջհամագործակցության շրջանակներում)՝ այուսակ 38-ում կներառվեն համապատասխան տվյալներ։

Աղյուսակ 38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների գործածության համար նախատեսվող կայանք | Թափոնի տեսակ | Կայանքի հզորություն, տ/տարի | Շահագործման նախատեսվող մեկնարկի տարեթիվը | Անհրաժեշտ ուսումնասիրություն | Նշումներ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Ֆինանսավորում և բյուջե

62. Աղյուսակ 39-ում ներկայացված են կարճաժամկետ միջոցառումների բյուջեն և ֆինանսավորումը։

**Աղյուսակ 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Սահմանված թիրախ | Միջոցառման անվանում | Միջոցառման արժեք (հազ. դր.) | Ծախսերն ըստ պլանավորման կարճաժամկետ ժամանակահատվածի | | Ծրագրի ֆիանսավորման աղբյուրներ | | | | | Նշումներ |
| 1-ին տարի (հազ. դր.) | 2-րդ տարի (հազ. դր.) | Ինքնածախսածածկում (հազ. դր.) | Համայնքային բյուջե (հազ. դր.) | Պետական բյուջե (հազ. դր.) | Դոնոր կազմակերպություն (հազ. դր.) | Օպերատորի/ՀՈԱԿ-ի բյուջե (հազ. դր.) |
| 1 | Որակյալ աղբահանություն | Աղբամաններից և տներից շրջիկ մեքենաներով ղբի տեղափոխում աղբավայր՝ կայուն գրաֆիկով, շաբաթական առնվազն 4 անգամ | 90000 | 40000 | 50000 | - | 90000 | - | - | - |  |

63. Աղյուսակ 40-ում ներկայացված են միջնաժամկետ միջոցառումների բյուջեն և ֆինանսավորումը։

**Աղյուսակ 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Սահմանված թիրախ | Միջոցառման անվանում | Միջոցառման արժեք (հազ. դր.) | Ծախսերն ըստ պլանավորման կարճաժամկետ ժամանակահատվածի | | | Ծրագրի ֆիանսավորման աղբյուրներ | | | | | Նշումներ |
| 3-րդ տարի (հազ. դր.) | 4-րդ տարի (հազ. դր.) | 5-րդ տարի (հազ. դր.) | Ինքնածախսածածկում (հազ. դր.) | Համայնքային բյուջե (հազ. դր.) | Պետական բյուջե (հազ. դր.) | Դոնոր կազմակերպություն (հազ. դր.) | Օպերատորի/ՀՈԱԿ-ի բյուջե (հազ. դր.) |
| 1 | Ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցում | Աղբի տեսակավորված հավաքում | 400000 | 150000 | 100000 | 150000 | - | 100000 | - | 300000 | - |  |
| 2 | Հանրօգուտ աշխատանքների իրականացում | Վերամշակման կազմակերպում | 700000 | 200000 | 200000 | 300000 | - | 100000 | - | 600000 | - |  |

64. Աղյուսակ 41-ում հետագայում կներառվեն առանձին միջոցառումների մանրամասն աշխատանքային պլանը և բյուջեն։

**Աղյուսակ 41**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառում | Կապիտալ ներդրումներ | Գործառնական ծախսեր | Այլ ծախսեր | Նշումներ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման բյուջետավորում

65. Աղյուսակ 42-ում ներկայացված է Համայնքում պլանավորման ժամանակաշրջանում նախատեսվող եկամուտների և ծախսերի ցուցանիշները։

**Աղյուսակ 42**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Բնակչության ակնկալվող թիվ (մարդ) | Աղբահանության վարձավճար դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր/ | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| 1-ին տարի | 21012 | Քաղաքային բնակավայր՝ 200,  գյուղական բնակավայրեր 100 | 604 | 593 | 2000000 | 25000000 | 2000 |
| 2-րդ տարի | 21562 | Քաղաքային բնակավայր՝ 200,  գյուղական բնակավայրեր 100 | 623 | 605 | 2000000 | 2500000 | 2000 |
| 3-րդ տարի | 22207 | Քաղաքային բնակավայր՝ 300,  գյուղական բնակավայրեր 150 | 646 | 625 | 2200000 | 28000000 | 2000 |
| 4-րդ տարի | 22948 | Քաղաքային բնակավայր՝ 300,  գյուղական բնակավայրեր 150 | 662 | 649 | 2200000 | 30000000 | 2000 |
| 5-րդ տարի | 23500 | Քաղաքային բնակավայր՝ 300,  գյուղական բնակավայրեր 150 | 683 | 673 | 2200000 | 32000000 | 2000 |

66. Աղյուսակ 43-ում ներկայացված է Համայնքում աղբահանության և թափոնների կառավարման համար նախատեսվող եկամուտներն (հավաքագրում) ու ծախսերը։

**Աղյուսակ 43**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Աղբահանության եկամուտ/հավաքագրում | | Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | Սանիտարական մաքրման ծախս |
| Բնակչություն | Տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 1-ին տարի | 21012 | 593 |  | 40000000 | 35000000 |
| 2-րդ տարի | 21562 | 605 |  | 45000000 | 38000000 |
| 3-րդ տարի | 22207 | 625 |  | 60000000 | 40000000 |
| 4-րդ տարի | 22948 | 649 |  | 64000000 | 41000000 |
| 5-րդ տարի | 23500 | 673 |  | 70000000 | 43000000 |

67. Աղյուսակ 44-ում ներկայացված են ընդհանուր եկամուտներն ու ծախսերը։

**Աղյուսակ 44**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Եկամուտներ** | **Ծախսեր** | **Տարբերություն** |
| 1-ին տարի | 28500000 | 67000000 | -38500000 |
| 2-րդ տարի | 31000000 | 72000000 | -41000000 |
| 3-րդ տարի | 32400000 | 90200000 | -57800000 |
| 4-րդ տարի | 33000000 | 96200000 | -63200000 |
| 5-րդ տարի | 38000000 | 104200000 | -66200000 |

68.Աղյուսակ 45-ում ներկայացվում են աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման նախատեսված ինքնարժեքը՝ ըստ հիմնական հոսքերի (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)։

**Աղյուսակ 45**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կոշտ կենցաղային թափոն | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Շինարարական աղբ | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | Անվադողեր | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | Կենսաբանական թափոն | Վտանգավոր թափոններ |
| Աշխատուժ, դրամ/տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտահագուստ և գործիքներ, դրամ/տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեխնիկա շահագործում և պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վառելիքի ծախս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աղբամանների շահագործում և պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վարչական ծախսեր, դրամ/տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանական ծախս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնի գոյացում տոննա/տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեկ անձի կողմից գոյացվող թափոնի քանակ /կգ/տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեկ անձի հաշվով ինքնարժեք /դրամ.մարդ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Գլուխ 3. Մշտադիտարկում և վերլուծություն

## Հաշվետու ժամանակաշրջանում սահմանված նպատակների և թիրախների իրագործումը

69․ Այս գլխում ներկայացված 46 և 47 աղյուսակները, ինչպես նաև աղբահանության և կոշտ թափոնների ընթացիկ պլանում փոփոխությունների անհրաժեշտության վերլուծության վերբարեյալ տվյալները լրացվում են Պլանի իրագործման վերաբերյալ մշտադիտարկումներ իրականացնելուց հետո։

**Աղյուսակ 46**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Թափոնի տեսակ | Պլանավորման ժամանակաշրջանում առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Պլանավորման ժամանակաշրջանում Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Պլանավորման ժամանակաշրջանում Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհ. Քանակ (հազ տ/տարի) | Թափոնների գործածության ***կարճաժամկետ*** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /***2024-2026 թվականներ***/ | | | | | | | | | | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | | | | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդային ռեսուրս | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում /կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում/կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել, RDF (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պլաստիկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ապակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շինարարական աղբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Անվադողեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Թերի իրագործված նպատակների վերլուծություն

**Աղյուսակ 47**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Չիրագործված նպատակի անվանում | Պլանավորված թիրախ | Փաստացի իրագործման պատճառները | Հետագա գործողությունները | Նշումներ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Աղբահանության և կոշտ թափոնների ընթացիկ պլանում փոփոխությունների անհրաժեշտության վերլուծություն